Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

27.05.2010	№ 313	г. Красный Сулин

О внесении изменений в постановление

Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района  на 2010–2012 годы»

В соответствии с Приказом  министерства автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области от 23.04.2010 № 82 «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров, финансирование которых осуществляется в 2010 году за счет средств Фонда софинансирования расходов», учитывая предложения по капитальному ремонту внутригородских и внутрипоселковых дорог   городских и сельских поселений на 2011 год, руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную долгосрочную  целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования  местного значения, транспортного пассажирского обслуживания  внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района  на 2010– 2012 годы» (далее - Программа):

1.1. Таблицу 2 в разделе 3  «Объемы финансирования Программы»  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Разделы 1, 2 приложения № 1 к  Программе «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2  к Программе  изложить в  редакции согласно приложению № 3  к настоящему постановлению.

1.4. В паспорте  Программы  раздел  «Объемы и источники финансирования  Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы составляет:

в 2010 – 2012 годах  224 070,106 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета –167 406,656 тыс. рублей;

средства местных бюджетов  - 56 663,450 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2010 год – 48 682,981 тыс. рублей;

2011 год – 131 800,625 тыс. рублей;

2012 год – 43 586,500 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011–2012 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областного и местного  бюджетов на 2011, 2012 годы.».

2. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красносулинского района Голощапова Г.Н.

Глава  района 				                      	Н. А. Альшенко

Постановление вносит

отдел  по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.05.2010 № 313

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | 10371,500 | 10471,500 | 10526,500 | 31369,500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -бюджет района | 6417,900 | 6417,900 | 6417,900 | 19253,700 |
|  | -бюджеты поселений | 3953,600 | 4053,600 | 4108,600 | 12115,800 |
| 2. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 011,481 | 74 663,325 | 32 960,000 | 145 634,806 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 33 108,000 | 65 031,756 | 28708,100 | 126 847,856 |
|  | -местный бюджет | 4 903,481 | 9 631,569 | 4251,900 | 18 786,950 |
| 3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 46 565,800 | * | 46565,800 |
|  | В том числе областной бюджет |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | - | 40 558,800 | * | 40 558,800 |
|  | -местный бюджет | - | 6 007,000 | * | 6 007,000 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения | ** | ** | ** | ** |
| 5. | Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | -бюджет района | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 48 682,981 | 131 800,625 | 43 586,500 | 224 070,106 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  | 33 108,000 | 105 590,556 | 28 708,100 | 167 406,656 |
| -местный бюджет |  | 15 574,981 | 26 210,069 | 14 878,400 | 56 663,450 |

* определяется     при наличии проектно-сметной документации

** определяется на основании предпроектных разработок

Управляющий делами

Администрации  района 	                                                И. Ю. Кишкинова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.05.2010 № 313

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  | Цель мероприятия | Ответ-ственный исполнитель | Срок испол-нения |  | Источник финан-сирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения |  | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения |  | 2010 – 2012 годы |  | местный бюджет бюджет района бюджеты поселений | 10371,500 6417,900 3953,600 |  | 10471,500 6417,900 4053,600 |  | 10526,500 6417,900 4108,600 |  | 31369,500 19253,700 12115,800 |  |
|  | 2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного |  | Сохранение протяжен-ности соответствующих нормативным требованиям автомо- |  | Администрация Красносулинского района, |  | 2010 –2012 годы |  | областной бюджет | 33108,000 |  | 65031,756 |  | 28708,100 |  | 126847,856 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | значения (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения заявки городских и сельских поселений на проведение работ по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим капитального ремонта на следующий финансовый год) |  | бильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  | городские и сельские поселения |  |  |  | местный бюджет | 4903,481 |  | 9631,569 |  | 4251,900 |  | 18786,950 |  |

Управляющий делами Администрации  района                                                                                                      И. Ю. Кишкинова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.05.2010 № 313

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  местного значения

Красносулинского района  на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта, тыс.руб. | № и дата заключения экспертизы | Финансирование из областного бюджета тыс.руб.* | Финансирование из местного бюджета тыс.руб. | Уровень софинансирования из местного бюджета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Красносулинское г.п. Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Гагарина по ул.Металлистов, по ул.Калинина, по ул.Свердлова Красносулинского городского поселения | 12 549,704 | №61-1-3-5215 К-08 от 16.11.2008г. | 10 930,792 | 1 618,912 | 12,9 |
| 2. | Владимировское с.п. Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Почтовая (протяженностью 626м), ул.Школьная с площадкой разворота (протяженностью 155 м и площадкой 160 м2) общей протяженностью улиц 781м и площадкой 160м2 ст.Владимировская (на участке а/д по ул.Почтовая (протяженностью 626 м)) | 5 007,468 | №61-1-3-3719-08 от 08.09.2008г. | 4 361,505 | 645,963 | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Горненское г.п. Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул. Гагарина протяженностью 650м, по ул.Школьная протяженностью 400м, по ул.Карьерная протяженностью 300м, по ул.Центральная протяженностью 200м п.Горный | 7 014,231 | №61-1-3-5208 К-08 от 12.11.2008г. | 6 109,395 | 904,836 | 12,9 |
| 4. | Комиссаровское с.п. | 13 440,078 |  | 11 706,308 | 1 733,770 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Советская (протяженностью 410м), ул. Садовая (протяженностью 730м), ул.Пушкина (протяженностью 600м) общей протяженностью улиц 1740м х.Лихой | 8 524,383 | №61-1-3-3677-08 от 08.09.2008г. | 7 424,738 | 1 099,645 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Подгорная (протяженностью 765м), ул.Советская (протяженностью 273м), общей протяженностью улиц 1038м п.Розет | 4 915,695 | №61-1-3-3721-08 от 08.09.2008г. | 4 281,570 | 634,125 | 12,9 |
|  | Всего за 2010 год: | 38 011,481 |  | 33 108,000 | 4 903,481 | 12,9 |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Красносулинское г.п. | 25 505,396 |  | 22 215,200 | 3 290,196 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Сулинская (от дома № 31 до дома № 37) протяженностью 191 м Красносулинского городского поселения | 1 698,013 | №61-1-5219К-08 от 16.11.2008г | 1 478,969 | 219,044 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Сулинская до пер.Колодезный протяженностью 2300 м Красносулинского городского поселения | 10 442,592 | №61-1-3-5217К-08от 16.11.2008г | 9 095,498 | 1 347,094 | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Вербенская (от Библиотеки № 112 до дома № 224) протяженностью 1185 м Красносулинского городского поселения | 6 153,194 | № 61-1-3-5215 К-08 от 16.11.2008г | 5 359,432 | 793,762 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Советской Армии (от ул.Московская до дома № 65 по ул.Советской Армии) протяженностью 747 м Красносулинского городского поселения | 4 220,842 | № 61-1-3-5220 К-08 от 16.11.2008г | 3 676,353 | 544,489 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Депутатской ( от ул.Сулинская до ул.Театральная) протяженностью 485 м Красносулинского городского поселения | 2 201,143 | № 61-1-3-5221К-08 от 16.11.2008г | 1 917,196 | 283,947 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Депутатской до ул. Центральной протяженностью 485 м Красносулинского городского поселения | 789,612 | № 61-1-3-5222 К-08 от 16.11.2008 | 687,752 | 101,860 | 12,9 |
| 2. | Долотинское с.п. | 7 121,934 |  | 6 203,205 | 918,729 |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Гагарина (протяженностью 1030м), ул.Рижская (протяженностью 200м), ул.Победы (протяженностью 160м) общей протяженностью 1390м х.Молоканский | 7 121,934 | №61-1-3-3903К-08 от 09.09.2008г. | 6 203,205 | 918,729 | 12,9 |
| 3. | Михайловское с.п. | 14 171,521 |  | 12 343,394 | 1 828,127 |  |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Ленина протяженностью 1700м х.Михайловка | 7 771,331 | № 61-3-5421 К-08 от 10.12.2008г | 6 768,829 | 1 002,502 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Садовая протяженностью 1400м х.Михайловка | 6 400,190 | № 61-1-3-5422 К-08 от 10.12.2008г | 5 574,565 | 825,625 | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Божковское с.п. | 6 399,939 |  | 5 574,347 | 825,592 |  |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Московская протяженностью 600м х.Божковка | 2 742,819 | № 61-1-3-5423 К-08 от 10.12.2008г | 2 388,995 | 353,824 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Раевского протяженностью 800м х.Божковка | 3 657,120 | № 61-1-3-5424 К-08 от 10.12.2008г | 3 185,352 | 471,768 | 12,9 |
| 5. | Владимировское с.п. | 6 750,661 |  | 5 879,826 | 870,835 |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Заречная (протяженностью 500м), ул.Молодежная (протяженностью 525м), ул.Советская (протяженностью 480м) общей протяженностью 1505м х.Большая Федоровка | 6 750,661 | №61-1-3-3720-08 от 08.09.2008г. | 5 879,826 | 870,835 | 12,9 |
| 6. | Горненское г.п. | 14 713,874 |  | 12 815,784 | 1 898,090 |  |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Карьерная протяженностью 1800м п.Горный | 4 307,245 | №61-1-3-5418 К-08 от 10.12.2008г | 3 751,610 | 555,635 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.3-ей Пятилетки протяженностью 600м п.Горный | 2 742,819 | № 61-1-3-5419 К - 08 от 10.12.2008г | 2 388,996 | 353,823 | 12,9 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Победы протяженностью 1800м п.Горный | 7 663,810 | № 61-1-3-5420 К-08 от 10.12.2008г | 6 675,178 | 988,632 | 12,9 |
|  | Всего за 2011 год: | 74 663,325 |  | 65 031,756 | 9 631,569 | 12,9 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Красносулинское г.п. Внутригородские автомобильные дороги по ул.Свободы (от ул.Ростовская до ул.Парковая протяженностью 1440м), по ул.Мокроусова | 9 600,000 | №61-1-3-5214-08К от 16.11.2008г. | 8 361,600 | 1 238,400 | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (от ул.Гагарина до ул.Октябрьская протяженностью 200м), общей протяженностью улиц 1640м г.Красный Сулин |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские автомобильные дороги по ул.Чкалова (от ул. Фурманова до ул.Рылеева протяженностью 370м), объездная дорога (от ул.Металлистов до нового кладбища протяженность 1540м), по ул.Автомобилистов (от ул.Дикой Дивизии до Холодильника протяженностью 530м) общей протяженностью улиц 2440м г.Красный Сулин | 14 300,000 | №61-1-3-5216-08К от 16.11.2008г. | 12 455,300 | 1 844,7 | 12,9 |
|  | Внутригородская автомобильная дорога от 47 Гвардейской.Дивизии до проходной завода (протяженностью 780м) г.Красный Сулин | 4 500,000 | №61-1-3-5218-08К от 16.11.2008г. | 3 919,500 | 580,500 | 12,9 |
|  | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) тротуаров по ул.Первомайской, Вербенской, Братской, Вокзальной г.Красный сулин, Красносулинского городского поселения, Красносулинского района , Ростовской области | 4 560,000 | № 61-1-6-4892-08К от 28.11.2008г | 3 971,700 | 588,300 |  |
|  | Всего за 2012 год: | 32 960,000 |  | 28 708,100 | 4 251,900 | 12,9 |
|  | ИТОГО | 145 634,806 |  | 126 847,856 | 18 786,950 | 12,9 |
| *средства Фонда софинасирования расходов |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации района                                                                               И. Ю. Кишкинова