Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

10.05.2011	№ 523	г. Красный Сулин

О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010–2012 годы»»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 21.04.2011 № 214 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную долгосрочную  целевую программу  «Развитие автомобильных  дорог  общего пользования  местного  значения, транспортного пассажирского обслуживания  внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района  на 2010–2013 годы» (далее - Программа):

1.1. Таблицу 2 в разделе 3  «Объемы финансирования Программы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 1 к Программе «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Программе  изложить в  редакции согласно приложению № 3  к настоящему постановлению.

1.4. В паспорте  Программы  раздел  «Объемы и источники финансирования  Программы» изложить в следующей редакции –

«общий объем финансирования Программы составляет:

в 2010–2013 годах 473 600,748  тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета -  326 045,975 тыс. рублей;

средства местных бюджетов  - 147 554,773 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2010 год – 59 807,981 тыс. рублей;

2011 год – 64 930,269  тыс. рублей;

2012 год – 144 488,780 тыс. рублей;

2013 год – 204 373,718 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011–2013 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областного и местного  бюджетов на 2011, 2012, 2013  годы.

2. Контроль исполнения  постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Красносулинского района Голощапова Г.Н.

Глава района	Н. А. Альшенко

Постановление вносит

отдел по вопросам

жизнеобеспечения района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 10.05.2011 №  523

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | 21 496,500 | 23 517,000 | 26 999,000 | 26 247,000 | 98 259,500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет района | 6 329,000 | 6 924,900 | 7 375,000 | 7 817,500 | 28 446,400 |
|  | - бюджеты поселений | 15 167,500 | 16 592,100 | 19 624,000 | 18 429,500 | 69 813,100 |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 011,481 | 21 207,185 | 62 855,751 | 80 213,818 | 202 288,235 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 33 108,0 | 18 450,200 | 54 684,503 | 69 786,022 | 176 028,725 |
|  | -местный бюджет | 4 903,481 | 2756,985 | 8 171,248 | 1 0427,796 | 26 259,510 |
| 3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 20 106,084 | 54 527,529 | 97 800,00 | 172 433,613 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | - | 17 492,300 | 47 438,950 | 85 086,000 | 150 017,250 |
|  | -местный бюджет | - | 2 613,784 | 7 088,579 | 1 2714,00 | 22 416,363 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения | * | * | * | * | * |
| 5 | Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности | 300,000 | 100,000 | 106,500 | 112,9 | 619,4 |
|  | -бюджет района | 300,000 | 100,000 | 106,5 | 112,9 | 619,4 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 59 807,981 | 64 930,269 | 144488,780 | 204373,718 | 473 600,748 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  | 33 108,000 | 35 942,500 | 102123,453 | 154872,022 | 326 045,975 |
| -местный бюджет |  | 26 699,981 | 28 987,769 | 42 365,327 | 49 501,696 | 147 554,773 |

*определяется на основании предпроектных разработок.

Управляющий делами

Администрации  района 	                                                И. Ю. Кишкинова

Приложение  № 2

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 10.05.2011 № 523

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответ-ственный исполнитель | Срок испол-нения | Источник финан-сирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения | 2010 -2013 годы | местный бюджет -бюджет района -бюджеты поселений | 21496,500 6329,000 15167,500 | 23517,000 6924,900 16592,100 | 26999,000 7375,000 19624,000 | 26247,000 7817,500 18429,500 | 98259,500 28446,400 69813,100 |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения заявки городских и сельских поселений на проведение работ по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим капитального ремонта на следующий финансовый год) | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения | 2010 –2013 годы | областной бюджет местный бюджет | 33108,000 4903,481 | 18450,200 2756,985 | 54684,503 8171,248 | 69786,022 10427,796 | 176028,725 26259,510 |
| 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | приведение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог в соответствие с интенсивностью движения на них | Администрация Красносулинского района | 2011-2013 годы | областной бюджет местный бюджет | - - | 17492,300 2613,784 | 47438,950 7088,579 | 85086,000 12714,000 | 150017,250 22416,363 |
| 4. Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения | подготовка проектно-сметной документации для включения объектов в муниципальную программу по развитию сети автомобильных дорог местного назначения | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения | 2010 -2013 | местный бюджет | * | * | * | * | * |
| 5.Мероприятия по улучшению материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности | Снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности | Администрация Красносулинского района | 2010 -2013 | бюджет района | 300,000 | 100,000 | 106,500 | 112,900 | 619,400 |

*  объемы финансирования определяются предпроектными разработками

Управляющий делами Администрации района                                                                                                  И. Ю. Кишкинова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 10.05.2011 № 523

| ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносулинского района на 2010-2013 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта, тыс.руб. | № и дата заключения экспертизы | Финансирование из областного бюджета тыс.руб.* | Финансирование из местного бюджета тыс.руб. | Уровень софинансирования из местного бюджета,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 38 011,481 |  | 33 108,000 | 4 903,481 | 12,9 |
| 1. | Красносулинское г.п. Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Гагарина по ул.Металлистов, по ул.Калинина, по ул.Свердлова Красносулинского городского поселения | 12 549,704 | № 61-1-3-5215 К-08 от 16.11.2008 | 10 930,792 | 1 618,912 | 12,9 |
| 2. | Владимировское с.п. Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Почтовая (протяженностью 626м), ул.Школьная с площадкой разворота (протяженностью 155 м и площадкой 160 м2) общей протяженностью улиц 781м и площадкой 160м2 ст-ца Владимировская (на участке а/д по ул.Почтовая (протяженностью 626 м)) | 5 007,468 | № 61-1-3-3719-08 от 08.09.2008 | 4 361,505 | 645,963 | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Горненское г.п. Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул. Гагарина протяженностью 650м, по ул.Школьная протяженностью 400м, по ул.Карьерная протяженностью 300м, по ул.Центральная протяженностью 200м п.Горный | 7 014,231 | № 61-1-3-5208 К-08 от 12.11.2008 | 6 109,395 | 904,836 | 12,9 |
|  | Комиссаровское с.п. | 13 440,078 |  | 11 706,308 | 1 733,770 | 12,9 |
| 4. | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул. Советская (протяженностью 410м), ул. Садовая (протяженностью 730м), ул.Пушкина (протяженностью 600м) общей протяженностью улиц 1740м х.Лихой | 8 524,383 | № 61-1-3-3677-08 от 08.09.2008 | 7 424,738 | 1 099,645 | 12,9 |
| 5. | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Подгорная (протяженностью 765м), ул.Советская (протяженностью 273м), общей протяженностью улиц 1038м п.Розет | 4 915,695 | № 61-1-3-3721-08 от 08.09.2008 | 4 281,570 | 634,125 | 12,9 |
|  | Всего за 2010 год: | 38 011,481 |  | 33 108,000 | 4 903,481 | 12,9 |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 21 207,185 |  | 18 450,200 | 2 756,985 | 13,0 |
|  | Красносулинское г.п. | 18 584,844 |  | 16 168,814 | 2 416,030 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Сулинская (от дома № 31 до дома № 37) протяженностью 190 м Красносулинского городского поселения | 2 051,777 | № 61-1-5219К-08 от 16.11.200 | 1 785,046 | 266,731 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Вербенская (от библиотеки дом № 116 ) протяженностью 960 м Красносулинского городского поселения | 5 068,004 | № 61-1-3-5215 К-08 от 16.11.2008 | 4 409,164 | 658,840 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Советской Армии (от ул.Московская ) протяженностью 850 м Красносулинского городского поселения | 5 228,557 | № 61-1-3-5220 К-08 от 16.11.2008 | 4 548,845 | 679,712 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Депутатской ( от ул.Сулинская до ул.Театральная) протяженностью 490 м Красносулинского городского поселения | 2 302,539 | № 61-1-3-5221К-08 от 16.11.2008 | 2 003,209 | 299,330 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Депутатской до ул. Центральной протяженностью 175 м Красносулинского городского поселения | 1 087,536 | № 61-1-3-5222 К-08 от 16.11.2008 | 946,156 | 141,380 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога под путепроводом от ул.Московская протяженностью 85 м Красносулинского городского поселения | 611,804 | № 61-1-3-5217 к-08 от 16.11.2008 | 532,269 | 79,535 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Чкалова (от ул.Фурманова) протяженностью 450 м Красносулинского городского поселения | 2 234,627 | № 61-1-3-5420 К-08 от 10.12.2008 | 1 944,125 | 290,502 | 13,0 |
|  | Владимировское с.п. | 2 622,341 |  | 2 281,386 | 340,955 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Заречная (протяженностью 500м), ул.Молодежная (протяженностью 525 м), ул.Советская ( протяженностью 480 м), общей протяженностью 1505 м х.Большая Федоровка (на участке а/д по ул.ул.Заречная (протяженностью 500 м)) | 2 622,341 | № 61-1-3-3720-08 от 08.09.2008 | 2 281,386 | 340,955 | 13,0 |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 20 106,084 |  | 17 492,300 | 2 613,784 | 13,0 |
|  | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога от ул.Карьерная п.Горный протяженнстью 1440 м до магистрали "Дон" | 8 537,360 | № 61-1-3-5418 К-08 от 10.12.2008 | 7 427,503 | 1 109,857 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога от а/д "г.Новошахтинск-г.Гуково"-с.Киселево-х.Первомайский - а/д"Новошахтинск-Майский" к х.Коминтерн (протяженностью 382 м) | 2 053,795 | № 61-1-3-5419 К-08 от 10.12.2008 | 1 786,802 | 266,993 | 13,0 |
|  | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога х.Петровский -х.Черников км 0+000-км 2+000 | 9 514,878 | № 61-1-3-3505- 08 от 03.09.2008 | 8 277,944 | 1 236,934 | 13,0 |
|  | Нераспределенные средства | 0,051 |  | 0,051 | 0,000 |  |
|  | Итого 2011 год | 41 313,269 |  | 35 942,500 | 5 370,769 | 13,0 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 62 855,751 |  | 54 684,503 | 8 171,248 | 13,0 |
|  | Красносулинское г.п. | 24 023,914 |  | 20 900,805 | 3 123,109 | 13,0 |
|  | Внутригородская автомобильная дорога по ул. Свободы (от ул.Ростовская до ул.Парковая протяженностью 1440м), г.Красный Сулин | 9 444,089 | № 61-1-3-5223 К-08 от 16.11.2008 | 8 216,357 | 1 227,732 | 13,0 |
|  | Внутригородская автомобильная дорога по ул. Мокроусова (от ул.Гагарина до ул.Октябрьская протяженностью 200м) г.Красный Сулин | 1 311,679 | № 61-1-3-5224 К-08 от 16.11.2008 | 1 141,161 | 170,518 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул. Сулинская до пер.Колодезный протяженностью 2300 м Красносулинского городского поселения | 13 268,146 | № 61-1-3-5225 К-08от 16.11.2008 | 11 543,287 | 1 724,859 | 13,0 |
|  | Долотинское с.п. | 9 048,986 |  | 7 872,618 | 1 176,368 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул. Гагарина (протяженностью 1030м), ул.Рижская (протяженностью 200м), ул.Победы (протяженностью 160м) общей протяженностью 1390м х.Молаканский | 9 048,986 | № 61-1-3-3903К-08 от 09.09.2008 | 7 872,618 | 1 176,368 | 13,0 |
|  | Михайловское с.п. | 17 854,288 |  | 15 533,231 | 2 321,057 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Ленина протяженностью 1700м х.Михайловка | 9 790,874 | № 61-3-5421 К-08 от 10.12.2008 | 8 518,061 | 1 272,813 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Садовая протяженностью 1400м х.Михайловка | 8 063,414 | № 61-1-3-5422 К-08 от 10.12.2008 | 7 015,170 | 1 048,244 | 13,0 |
|  | Божковское с.п. | 8 063,096 |  | 7 014,893 | 1 048,203 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Московская протяженностью 600м х.Божковка | 3 455,598 | № 61-1-3-5423 К-08 от 10.12.2008 | 3 006,370 | 449,228 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Раевского протяженностью 800м х.Божковка | 4 607,498 | № 61-1-3-5424 К-08 от 10.12.2008 | 4 008,523 | 598,975 | 13,0 |
|  | Садковское с.п. | 3 865,467 |  | 3 362,956 | 502,511 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Кохозная протяженностью 300м х.Садки | 2 147,466 | № 61-1-3-5429 К-08 от 10.12.2008 | 1 868,295 | 279,171 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Южная протяженностью 240м х.Садки | 1 718,001 | № 61-1-3-5430 К-08 от 10.12.2008 | 1 494,661 | 223,340 | 13,0 |
|  |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 54 527,529 |  | 47 438,950 | 7 088,579 | 13,0 |
|  | Подъезд от а/д "г.Гуково -п.Углеродовский" к ст. Замчалово | 17 809,399 | № 61-1-3-3615 К-08 от 03.09.2008 | 15 494,177 | 2 315,222 | 13,0 |
|  | Подъезд от а/д "Подъезд от магистрали "Дон" к г.Зверево" к х.Малое Зверево | 5 748,197 | № 61-1-3-3616 К-08 от 08.09.2008 | 5 000,931 | 747,266 | 13,0 |
|  | Подъезд от а/д "Гуково - п.Углеродовский" к х.Нижняя Ковалевка | 8 076,543 | № 61-1-3-3617 К-08 от 08.09.2008 | 7 026,592 | 1 049,951 | 13,0 |
|  | Подъезд от а/д "Новошахтинск -г.Гуково" - с.Киселево - х.Первомайский - а/д "г.Новошахтинск-Майский" к с.Павловка | 9 939,409 | № 61-1-3-3506 К-08 от 08.09.2008 | 8 647,287 | 1 292,122 | 13,0 |
|  | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога п.Горный -х.Атюхта протяженностью 2720 м | 12 953,981 |  | 11 269,963 | 1 684,018 | 13,0 |
|  | Итого 2012 год | 117 383,280 |  | 102 123,453 | 15 259,827 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 80 213,818 |  | 69 786,022 | 10 427,796 | 13,0 |
|  | Красносулинское г.п. | 28 892,079 |  | 25 136,109 | 3 755,970 | 13,0 |
|  | Внутригородские автомобильные дороги по ул.Чкалова (от ул.Фурманова до ул.Рылеева протяженностью 370м), объездная дорога (от ул.Металлистов до нового кладбища протяженность 1540м), по ул.Автомобилистов (от ул.Дикой Дивизии до Холодильника протяженностью 530м) общей протяженностью улиц 2440м г.Красный Сулин | 17 969,329 | № 61-1-5226 К-08 от 16.11.2008 | 15 633,316 | 2 336,013 | 13,0 |
|  | Внутригородская автомобильная дорога от 47 Гв. Дивизии до проходной завода (протяженностью 780м) г.Красный Сулин | 5 450,750 | № 61-1-3-5227 К-08 от 16.11.2008 | 4 742,153 | 708,597 | 13,0 |
|  | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) тротуаров по ул.Первомайской, Вербенской, Братской, Вокзальной г.Красный Сулин, Красносулинского городского поселения, Ростовской области | 5 472,000 | № 61-1-3-5228 К-08 от 16.11.2008 | 4 760,640 | 711,360 | 13,0 |
|  | Горненское г.п. | 14 679,624 |  | 12 771,273 | 1 908,351 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.3-ей Пятилетки протяженностью 600м п.Горный | 3 844,962 | № 61-1-3-5425 К - 08 от 10.12.2008 | 3 345,117 | 499,845 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Победы протяженностью 1800м п. Горный | 10 834,662 | № 61-1-3-5426 К-08 от 10.12.2008 | 9 426,156 | 1 408,506 | 13,0 |
|  | Владимировское с.п. | 3 304,150 |  | 2 874,610 | 429,540 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Заречная (протяженностью 500м), ул.Молодежная (протяженностью 525 м), ул.Советская ( протяженностью 480 м), общей протяженностью 1505 м х.Большая Федоровка | 3 304,150 | №61-1-3-3720-08 от 08.09.2008 | 2 874,610 | 429,540 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ковалевское с.п. | 6 500,790 |  | 5 655,687 | 845,103 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Пролетарская (протяженностью 925 м) х Платово | 6 500,790 |  | 5 655,687 | 845,103 | 13,0 |
|  | Комиссаровское с.п. | 6 330,711 |  | 5 507,719 | 822,992 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул. Победы Революции от школы до кладбища (протяженностью 900 м) х.Лихой | 6 330,711 |  | 5 507,719 | 822,992 | 13,0 |
|  | Пролетарское с.п. | 20 506,464 |  | 17 840,624 | 2 665,840 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по пер.Степной (протяженностью1200 м) х.Пролетарка | 7 689,924 |  | 6 690,234 | 999,690 | 13,0 |
|  | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Центральная (протяженностью 2000 м) с.Прохоровка | 12 816,540 |  | 11 150,390 | 1 666,150 | 13,0 |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 97 800,000 |  | 85 086,000 | 12 714,000 | 13,0 |
|  | Автомобильная дорога "х.Чернецов-х.Чекунов" | 42000,00 |  | 36540,00 | 5460,00 | 13,0 |
|  | Подъезд от магистрали "Дон" к п.Тополевый (от ж/д переезда до п.Тополевый) | 27000,00 |  | 23490,00 | 3510,00 | 13,0 |
|  | Автомобильная дорога "х.Васецкий- х.Новоровенецкий" | 10800,00 |  | 9396,00 | 1404,00 | 13,0 |
|  | Автомобильная дорога "с. Павловка- с. Ребриковка | 6000,00 |  | 5220,00 | 780,00 | 13,0 |
|  | Подъезд от магистрали "Дон" к п.Рябиновка | 12000,00 |  | 10440,00 | 1560,00 | 13,0 |
|  | Итого 2013 год | 178013,818 |  | 154872,022 | 23141,796 | 13,0 |
|  | Итого по программе из них: | 374 721,848 |  | 326 045,975 | 48 675,873 | 13,0 |
|  | внутрипоселковые автодороги | 202 288,235 |  | 176 028,725 | 26 259,510 | 13,0 |
|  | межпоселковые автодороги | 172 433,613 |  | 150 017,250 | 22 416,363 | 13,0 |
| Управляющий делами Администрации района И. Ю. Кишкинова |  |  |  |  |  |  |