Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 347	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального            образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации           муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального           образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава          муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной          целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на             2010 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на заместителя главы Администрации Красносулинского района                     Шевченко В.Е.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 347

ОТЧЕТ

о ходе работ по Муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения, транспортного

пассажирского обслуживания внутрирайонных

маршрутов на территории  Красносулинского района

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

I.Основные результаты

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания  внутрирайонных маршрутов на территории  Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» на 2012 год предусмотрено финансирование в сумме 87099,0 тыс. руб., из них областного бюджета- 74337,1 тыс. руб., местного бюджета – 12761,9 тыс. руб. Фактически исполнено 76981,5 тыс. руб., из них областного бюджета - 65659,1 тыс. руб., местного бюджета - 11322,4 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе выполнения календарного плана выполнены следующие виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносулинского района:

По межпоселковым а/д проведены работы по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительное полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне; устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия: -асфальтобетонного; вырубке деревьев и кустарников в полосе отвода на автодороге на А/д «Подъезд от автомобильной дороги х.Черников-х. Шахтенки» к х. Богненко (км 0+000-км 3+100)»; механизарованной очистке покрытия и обочин от снега;  распределению противогололедных материалов; установке недостающих дорожных знаков на дорогах, имеющих проект организации дорожного движения; установке недостающего барьерного ограждения на А/д «х. Чернецов- х. Чекунов (км 0+000-км 5+300)»; круглосуточному дежурству механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью; разработке схем дислокации дорожных знаков и разметки.

По внутригородским, внутрипоселковым а/д проведены работы по:

восстановлению изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия: использованию армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий (в Божковском с.п.); восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м 3 на 1 километр (во Владимировском с.п., в Долотинском с.п., в Ковалевском с.п., в Михайловском с.п.); установке недостающих дорожных знаков (в Гуково-Гнилушевском с.п.); вырубке деревьев и кустарников на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков, устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов) покрытия - асфальтобетонного; скашиванию травы на обочинах, откосах, в полосе отвода и подмостовой зоне; ликвидации колей глубиной до 30 мм, срезке гребней выпора и неровностей; восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр (в Киселевском с.п.); восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийных и грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировке грунтовых дорог; восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр (в Комиссаровском с.п.); устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправлению кромок покрытий, устранению повреждений бордюров, заливке трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановлению и заполнению деформационных швов; восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (в Пролетарском с.п.); по дорожным одеждам: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок) покрытий (в Садковском с.п., в Углеродовском г.п.); восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (в Табунщиковском с.п.); механизированной очистке покрытий и обочин от снега; скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне; замены дорожных знаков; очистке полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; вырубке деревьев и кустарников на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков; восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировке грунтовых дорог; восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр (в Ударниковском с.п.), устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправлению кромок покрытий, устранению повреждений бордюров, заливке трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановлению и заполнению деформационных швов (в Горненском г.п.); по полосе отвода, земляному полотну, и системе водоотведения (поддержание полосы отвода, обочин, откосов, и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах); по дорожным одеждам (очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов; восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длинной до 50 м; обеспыливание проезжей части автомобильных дорог); по искусственным и защитным дорожным сооружениям (очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор , тоннелей и других искусственных сооружений); по элементам обустройства автомобильных дорог (уборка и мойка остановок общественного транспорта; содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров) (в Красносулинском г.п.).

На выполнение данных мероприятий были заложены средства областного бюджета в размере 18687,5 тыс. руб., фактически освоено 18429,5 тыс. руб. (98,6 %). Экономия средств в сумме 258,0 тыс. руб. сложилась по результатам торгов, а также в связи с неосвоением средств Ковалевским с.п. и Табунщиковским с.п.

2. Капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На 2012 год программой предусмотрено финансирование в размере 45042,7 тыс. руб., в том числе областного бюджета - 38466,5 тыс. руб., 6576,2 тыс. руб. – местного бюджета. Выполнены работы по капитальному ремонту:

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Мокроусова                 (от ул. Гагарина до ул.Октябрьская) протяженностью 180м Красносулинского городского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Гагарина до ул. Октябрьская) протяженностью 190м Красносулинского городского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Центральная (от ул.Сулинская до ж/д переезда) протяженностью 380м Красносулинского городского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Плотинный (от ул.1-я Кузнечная) протяженностью 180м Красносулинского городского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Автомобилистов, ул. Чкалова до ул. Серафимовича протяженностью 585м Красносулинского городского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Победа протяженностью 780 м п. Горный, Горненского городского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Садовая протяженностью 400м х.Черников Киселевского сельского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Советская               (от ул. Мира до ул. Пионерская) протяженностью 445 м ст. Владимировская Владимировского сельского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Заречная (протяженностью 500 м) ,ул. Молодежная (протяженностью 570 м), ул. Советская (протяженностью 480 м), общей протяженностью 1505 м х. Большая Федоровка, (на участке а/д по ул. Советская (протяженностью 480 м) Владимировского сельского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Заречная (протяженностью 500м), ул. Молодежная (протяженностью 570м), ул.Советская (протяженностью 480м), общей протяженностью 1505 м х.Большая Федоровка, (на участке а/д  по ул.Молодежная (протяженностью570м) Владимировского сельского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Колхозная протяженностью 1250 м х. Малое Зверево Владимировского сельского поселения Красносулинского района;

- внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Ленина протяженностью 1500м х.Михайловка Михайловского сельского поселения Красносулинского района;

- межпоселковой муниципальной автомобильной дороги от ст.Божковская до п.Тополевый км 0+000 - км 2+700 Красносулинского района;

- межпоселковой муниципальной автомобильной дороги х. Чернецов- х.Чекунов протяженностью 300 м Красносулинского района.

Фактически освоено 43507,6 тыс.руб. (96,6%). Экономия средств             в сумме 1535,1 тыс. руб. сложилась по результатам торгов.

3. Проектирование, строительство (реконструкция) внутрипоселковых, внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе выполнения календарного плана выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации на строительство подъезда к с.Ребриковка от х.Павловка, проектно-сметной документации на строительство подъезда к  ст.Замчалово от  а/д «Гуково - пос.Углеродовский», проектно-сметной документации на строительство подъезда к х.Обухов-4 от   а/д «п.Тополевый – ст.Божковская», проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Новоровенецкий от  г.Гуково, проектно-сметной документации на строительство подъезда к х.Нижняя Ковалевка  от  а/д «Гуково-пос.Углеродовский», проектно-сметной документации на строительство подъезда к  п. Лесостепь от магистрали «Дон». На 2012 год предусмотрено финансирование 20120,8 тыс.руб. Фактически освоено 11796,4 тыс.руб. (58,6%).  Средства в размере 8324,4 тыс.руб. по причине не предъявления подрядчиком выполненных работ в сроки, установленные действующими контрактами.

4. Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности.

На 2012 год предусмотрено средств бюджета района в сумме 2998 тыс.руб. на закупку 2 ед. автобусов ПАЗ для муниципальных нужд, а также 250 тыс.руб. на улучшение технической базы муниципального предприятия ПТ «Лайнер».  Средства освоены в полном объеме.

II.Меры по реализации программы:

В течение финансового года в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» вносились следующие изменения и дополнения:

- в соответствии с приказом министерства транспорта Ростовской области от 22.02.2012 № 46 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Ростовской области от 23.12.2011 «О распределении средств Фонда софинансирования расходов» принято постановление Администрации Красносулинского района от 12.03.2012 № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района                       от 03.03.2010 № 127 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории  Красносулинского района  на 2010 – 2012 годы»;

- в соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» принято постановление Администрации Красносулинского района от 25.04.2012 № 469 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127»;

- в соответствии с Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.06.2012 № 213 «О внесении изменений в решении Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» принято постановление Администрации Красносулинского района от 18.07.2012 № 793 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127»;

- в соответствии с Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 25.09.2012 № 228 «О внесении изменений в решении Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» принято постановление Администрации Красносулинского района от 03.10.2012 № 1110 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127»;

- в соответствии с Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 30.10.2012 № 234 «О внесении изменений в решении Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» принято постановление Администрации Красносулинского района от 27.11.2012 № 1333 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127».

III Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Красносулинского района: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течение всего срока ее реализации (таблица 1).

Бюджетные расходы на реализацию мероприятий программы на данный момент максимально оптимизированы. По первому показателю результативности в условиях недофинансирования дорожных работ «Доля протяженности  автомобильных дорог местного значения, не отвечающих  нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения» в 2012 году показатель сохранен на  уровне 59,8%.

По второму показателю «Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального значения» в 2012 году уровень составляет 100%, что соответствует запланированному.

По третьему показателю «Годовой уровень износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности» в 2012 году снижен на 5%.

Финансовое обеспечение программы в 2012 году представлено в         таблице 2.

Таблица 1.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района  на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | отклонение от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности, не менее | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

Таблица 2.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

транспортного пассажирского обслуживая внутрирайонных маршрутов на территории

Красносулинского района на 2010-2014 годы" за 2012 год

(тыс.руб)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 87099,04 | 0,0 | 74337,1 | 12761,9 | 0,0 | 87099,04 | 0,0 | 74337,1 | 12761,94 | 0,0 | 76981,5 | 0,0 | 65659,1 | 11322,4 | 0,0 |  |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 18687,5 | 0,0 | 18687,5 | 0,0 | 0,0 | 18687,5 | 0,0 | 18687,5 | 0,0 | 0,0 | 18429,5 | 0,0 | 18429,5 | 0,0 | 0,0 | Экономия средств сложилась по результатам торгов, а также в связи с неосвоением средств Ковалевским с.п. и Табунщиковским с.п. в сумме 258,0 тыс.руб. |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 45042,74 | 0,0 | 38466,5 | 6576,2 | 0,0 | 45042,74 | 0,0 | 38466,5 | 6576,24 | 0,0 | 43507,6 | 0,0 | 37155,5 | 6352,1 | 0,0 | Экономия сложилась по результатам торгов в сумме 1535,1 тыс.руб. |
| 3 | Мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) внутрипоселковых, внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 20120,8 | 0,0 | 17183,1 | 2937,7 | 0,0 | 20120,8 | 0,0 | 17183,1 | 2937,7 | 0,0 | 11796,4 | 0,0 | 10074,1 | 1722,3 | 0,0 | Согласно действующим котратам к установленному сроку не предъявлены экспертизы. Экономия в сумме 8324,4 тыс.руб. |
| 4 | Мероприятия по улучшению материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности | 3248,0 | 0,0 | 0,0 | 3248,0 | 0,0 | 3248,0 | 0,0 | 0,0 | 3248,0 | 0,0 | 3248,0 | 0,0 | 0,0 | 3248,0 | 0,0 |  |

IV Дальнейшая реализация программы

Последовательная реализация мероприятий программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

поэтапное увеличение доли протяженности участков внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

сохранение (увеличение) доли протяженность участков межпоселковых автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен  капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

повышение эффективности услуг по перевозке пассажиров и багажа;

улучшению материально-технической базы автотранспортных предприятий;

Это позволит поддерживать автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них, сохранить (увеличить) протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения на уровне (выше) 59,8 процента от общей протяженности автомобильных дорог местного значения, снизить уровень износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов  автобусы муниципальной формы собственности, не менее 5% в год.

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района  на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 59,80 | 59,80 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 |
| 3 | Снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности, не менее | % | 5,00 | 5,00 |

Управляющий делами

Администрации района                                                         И.Ю.Кишкинова