Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 349	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район»,  Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Муниципальной долгосрочной            целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на             территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год            согласно приложению.

2. Постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы Администрации Красносулинского района               Шевченко В.Е.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 349

ОТЧЕТ

о ходе работ по Муниципальной долгосрочной

целевой программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории Красносулинского

района на 2010-2014 годы» за 2012 год

I Основные результаты

В рамках реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» на 2012 год запланировано 25621,6 тыс. руб., фактически освоено 4365,345тыс. руб.

Разница сумм запланированных и фактически освоенных средств в размере 21256,255 тыс. руб. (Таблица 2) образовалась по причине экономии бюджетных средств и получения отрицательного заключения государственной экспертизы по результатам проверки проектной документации на строительство моста по ул. Комсомольская в г. Красный Сулин, Правительством Ростовской области отменено финансирование работ.

На мероприятия по разработке технических паспортов и схем дислокации дорожных знаков в 2012 году запланировано 100,0 тыс. руб. (бюджет поселений), средства освоены в рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы по развитию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Красносулинского района.

На установку дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах на 2012 год из бюджета поселений было запланировано 439,1 тыс. руб., фактически освоено 439,1 тыс. руб.

В 2012 году на территории населенных пунктов Красносулинского района установлено 108 дорожных знаков, что позволит сократить количество ДТП, поспособствует снижению транспортного и социального риска.

На мероприятия по обустройству дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Лиховской дистанции пути на 2012 год в бюджете 
Михайловского с.п. запланировано 4,7 тыс. руб., в бюджете района – 100,0 тыс. руб., выполнение мероприятий в 2012 году отменено в связи с достаточностью мер, принятых ранее.

В целях реализации мероприятий по обустройству дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Шахтинской дистанции пути на 2012 год из средств бюджетов поселений запланировано 100,0 тыс. руб., мероприятия выполнены, средства бюджета поселения не освоены, так как работы выполнены за счет внебюджетных источников.

Средства из бюджетов поселений на мероприятия по обустройству дорожными знаками ведомственных ж/д переездов в сумме 100,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Работы по оборудованию подъездов к школам и ДОУ искусственными неровностями, дорожными знаками, ограждениями выполнены в полном объеме на сумму 35,0 тыс. руб. (бюджет поселений) - устройство разделительного газона в Красносулинском городском поселении на автодороге  между автомобильным  и  ж/д мостами на ул.Ворошилова  - ул. Фурманова, что позволило ограничить движения транспортных потоков, в соответствии с запланированными средствами.

На восстановление уличного освещения населенных пунктов бюджетами поселений района в 2012 году запланировано 477,3 тыс. руб., средства освоены в полном объеме. На территории поселений района выполнены работы по восстановлению линий наружного освещения на 2675 м, так же выполнены работы по содержанию технических средств.

В рамках программы на разработку, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение БДД на участках концентрации ДТП в населенных пунктах запланировано 1387,2 тыс. руб. – средства бюджетов поселений. В рамках данного мероприятия в 2012 году в  Красносулинском,  Горненском, Божковском, Михайловском, Киселевском, Гуково-Гнилушевском, Садковском,  Табунщиковском, Комиссаровском поселениях выполнены работы на 79 участках на сумму 1387,2 тыс. руб.

На выполнение работ по восстановлению металлического барьерного ограждения мостов запланированы средства бюджета поселений -               328,9 тыс. руб. средства не освоены по причине сокращения лимита по        программе.

На восстановление ограждения пешеходного типа проезжей части автомобильных дорог из средств бюджетов поселений запланировано              181,1 тыс. руб., средства освоены.

Финансирование из бюджета Красносулинского городского поселения изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт светофорных объектов г. Красный Сулин по ул. Металлургов, ул. Пушкина, ул. Придорожная  по плану составляет 180,0 тыс. руб., работы выполнены, фактическое освоение – 157,4 тыс. руб. разница в суммах сложилась за счет экономии бюджетных средств.

На работы капитального характера светофорных объектов г. Красный Сулин (пересечение ул. Ворошилова и ул. Металлургов) в 2012 году предусмотрено 1173,3 тыс. руб. – средства бюджета Красносулинского городского поселения, фактически освоено 1173,245 тыс. руб.

В Красносулинском городском поселении выполнено нанесение горизонтальной дорожной общей разметки площадью 2803,9 кв. м., объем средств составил 30,0 тыс. руб., фактически освоено 30,0 тыс. руб.

На разработку паспортов на мосты, проведение их ежегодных осмотров в 2012 году запланировано 100,0 тыс. руб. , выполнение данного вида работ в 2012 году отменено, вопрос необходимости выполнения работ пересматривается, средства не освоены.

На строительство моста г. Красный Сулин по ул. Комсомольская бюджетом Ростовской области было предусмотрено 17080,0 тыс. руб., бюджетом Красносулинского г.п. – 2920,0 тыс. руб. Данные средства не освоены, так как по результатам проверки проектной документации по объекту получено отрицательное заключение государственной экспертизы, Правительством Ростовской области отменено финансирование строительства объекта.

В 2012 году планировалось привлечение внебюджетных источников к финансированию реконструкции дамб, по которым проходят автомобильные дороги, в сумме 300,0 тыс. руб. Источники финансирования не были изысканы.

В рамках обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на проведение комплекса работ в 2012 году бюджетами  поселений запланировано 160,0 тыс. руб.: 60,0 тыс. руб. – бюджет поселений, 100,0 тыс. руб. – внебюджетные источники, фактически освоено 60,0 тыс. руб. (бюджет поселений), разница в суммах сложилась в результате экономии средств.

В 2012 году на территории Красносулинского городского поселения произведена установка остановочных павильонов на сумму 275,0 тыс. руб. (бюджет поселения) из запланированных 275,0 тыс. руб.

Финансирование обучения спасателей по оказанию первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе при проведении работ на месте ДТП предусмотрено муниципальной долгосрочной программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы (МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района»). На 2012 год бюджетами поселений запланировано 65,0 тыс. руб., фактически освоено – 50,0 тыс. руб., разница в суммах образовалась в результате экономии бюджетных средств.

Обучение водителей - сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях также предусмотрено программой по пожарной безопасности и защите населения МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района». На проведение данных мероприятий запланировано 25,0 тыс. руб., фактически освоено - 25,0 тыс. руб. (внебюджетные источники).

Материально-техническое обеспечение лечебного учреждения, оказывающего экстренную медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях запланировано в рамках муниципальной долгосрочной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы в сумме 60,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, фактически освоено – 50,0 тыс. руб. Разница в суммах сложилась засчет экономии средств.

В рамках  профилактической работы  проводится  распространение печатной продукции по тематике БДД, в СМИ публикуются материалы, о деятельности ОГИБДД, направленной на снижение аварийности и материалы, разъясняющие законодательные нормативные акты, проводятся профилактические беседы с различными категориями участников  дорожного движения. Совместно с управлением образования и СМИ проведены рейды «Внимание пешеход», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Ребенок-пассажир», «Пешеходный переход», «Скорость», «Встречная полоса», «Стоянка», «Водитель, пешеход – соблюдай ПДД», «Бахус», «Зебра»,  «Скутерист». Проведены  агитационные автопробеги. С 15 мая по 15 июня проведена всероссийская  широкомасштабная  акция «Внимание, дети!». В целях повышения эффективности  профилактической работы на базе образовательных учреждений за счет средств бюджета района приобретен мобильный Автогородок для размещения на базе МОУ СОШ № 12.

II Меры по реализации программы

В связи с уточнением объемов финансирования Программы принято Постановление от 11.05.2012 № 517 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.05.2010 № 302».

III Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Красносулинского района  по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим показателям:

- сокращение количества пострадавших в результате ДТП;

- снижение транспортного риска;

- снижение социального риска.

Оценка эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» по годам базируется на сравнительном анализе плановых показателей и фактически достигнутых. В случае эффективности программы, фактически достигнутые показатели должны равняться либо превышать плановые показатели.

В целях оценки эффективности реализации программы рассмотрим показатели, характеризующие уровень транспортного риска и смертности в результате ДТП, количество пострадавших в ДТП.

Из приведенных в  Таблице 1 данных следует, что показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП» сократился на 66 ед., что на 26 ед. превышает плановый показатель и свидетельствует о снижении уровня смертности на территории Красносулинского района в результате ДТП.

Показатель «Сокращение количества пострадавших в результате ДТП» сократился на 22 ед., что превышает плановый показатель на 2 ед.

Негативная динамика прослеживается по показателю «Снижение транспортного риска». Отклонение от планового показателя составляет – 3,5 пог/10 тыс. т.с, что обусловлено ростом количества водителей со стажем вождения менее трех лет.

По показателю «Снижение социального риска» наблюдается положительный эффект от реализации программы плановый показатель превышен на 11,1 пог/100 тыс.чел.

Таким образом, не смотря на наличие неосвоенных средств, запланированных на реализацию программы, показатели эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год подтверждает эффективность реализации программы.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового значения (+-) |
| Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | ед. | 40 | 66 | +26 |
| Сокращение количества пострадавших в результате ДТП | ед. | 20 | 22 | +2 |
| Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | пог/ 10 тыс. т.с. | 0,1 | - 3,4 | - 3,5 |
| Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | пог/ 100 тыс.чел. | 5,0 | 15,6 | +11,1 |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Областной бюджет |  | бюджет района |  | бюджеты поселений |  | внебюджетные источники |  | всего |  | Областной бюджет |  |  | бюджет района |  | бюджеты Поселений |  | внебюджетные источники |  | всего |  | Областной бюджет |  |  | бюджет района |  |  | бюджеты поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| I. Мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации дорожного движения на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка технических паспортов и схем дислокации дорожных знаков | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 1* |
| 2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | 439,1 |  |  |  |  |  |  | 439,1 |  |  |  | 439,1 |  |  |  |  |  |  | 439,1 |  |  |  | 439,1 |  |  |  |  |  |  |  | 439,1 |  |  |  |  |  |
|  | в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Лиховской дистанции пути | 104,7 |  |  |  |  | 100,0 |  | 4,7 |  |  |  | 104,7 |  |  |  |  | 100,0 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2* 104,7 |
| 4 | Обустройство дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Шахтинской дистанции пути | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 3* 100,0 |
| 5 | Обустройство дорожными знаками ведомственных ж/д переездов | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 6 | Оборудование подъездов к школам и ДОУ искусственными неровностями, дорожными знаками, ограждениями | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов района | 477,3 |  |  |  |  |  |  | 477,3 |  |  |  | 477,3 |  |  |  |  |  |  | 477,3 |  |  |  | 477,3 |  |  |  |  |  |  |  | 477,3 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, согласование и выпол- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | нение дорожных работ, направленных на повышение БДД на участках концентрации ДТП в населенных пунктах | 1387,2 |  |  |  |  |  |  | 1387,2 |  |  |  | 1387,2 |  |  |  |  |  |  | 1387,2 |  |  |  | 1387,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1387,2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Восстановление металлического барьерного ограждения мостов | 328,9 |  |  |  |  |  |  | 328,9 |  |  |  | 328,9 |  |  |  |  |  |  | 328,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4* 328,9 |
| 10 | Восстановление ограждения пешеходного типа проезжей части автомобильных дорог | 181,1 |  |  |  |  |  |  | 181,1 |  |  |  | 181,1 |  |  |  |  |  |  | 181,1 |  |  |  | 181,1 |  |  |  |  |  |  |  | 181,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт светофорных объектов г.Красный Сулин | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  | 157,4 |  |  |  |  |  |  |  | 157,4 |  |  |  |  | 5* 22,6 |
| 12 | Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт светофорных объектов г.Красный Сулин | 11173,3 |  |  |  |  |  |  | 1173,3 |  |  |  | 1173,3 |  |  |  |  |  |  | 1173,3 |  |  |  | 1173,245 |  |  |  |  |  |  |  | 1173,245 |  |  |  |  | 6* 0,055 |
| 14 | Разработка паспортов на мосты, проведение их ежегодных осмотров | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7* 100,0 |
| 15 | Строительство моста г.Красный Сулин, ул.Комсомольская | 20000,0 |  |  | 17080,0 |  |  |  | 2920,0 |  |  |  | 20000,0 |  |  | 17080,0 |  |  |  | 2920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8* 20000,0 |
| 16 | Привлечение внебюджетных источников к финансированию реконструкции дамб, по которым проходят автомобильные дороги | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9* 300,0 |
| 17 | Установка остановочных павильонов | 275,0 |  |  |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 25311,6 |  |  | 17080,0 |  | 100,0 |  | 7731,6 |  | 400,0 |  | 25311,6 |  |  | 17080,0 |  | 100,0 |  | 7731,6 |  | 400,0 |  | 4180,345 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 4180,345 |  | 0,0 |  |  | - |
|  | II. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах муниципального значения и устранение причин аварийности на этих участках | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2 | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах | 160,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 10* 100,0 |
| 3 | Обучение спасателей по оказанию первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе при проведении работ на месте ДТП | 65,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 11* 15,0 |
| 4 | Обучение водителей- сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемом оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 12* |
|  | Материально-техническое обеспечение лечебного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | учреждения, оказывающего экстренную медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 13* 60,0 |
|  | Итого | 310,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 125,0 |  | 185,0 |  | 310,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 125,0 |  | 185,0 |  | 185,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 110,0 |  |  | 75,0 |  | - |
|  | Всего по программе: | 25621,6 |  |  | 17080,0 |  | 100,0 |  | 7856,6 |  | 585,0 |  | 25621,6 |  |  | 17080,0 |  | 100,0 |  | 7856,6 |  | 585,0 |  | 4365,345 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 4290,345 |  |  | 75,0 |  | - |

1*.Мероприятия реализованы в рамках муниципальной долгосрочной программы по развитию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Красносулинского района.

2*. Выполнение мероприятий в 2012 году отменено в связи с достаточностью мер, принятых ранее.

3*.Средства бюджета поселения не освоены, так как подъезды к ж/д переездам дистанции пути были обустроены дорожными знаками за счет внебюджетных источников.

4*. Лимит по программам был уменьшен.

5*.Разница в суммах сложилась за счет экономии средств бюджета поселения.

6*. Разница в суммах сложилась при математическом округлении.

7*. Выполнение данного вида работ в 2012 году отменено, вопрос необходимости выполнения работ пересматривается.

8*.Правительством Ростовской области отменено финансирование строительства объекта, так как по результатам проверки проектной документации получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

9*. Источники финансирования не изысканы.

10*. В связи с экономией средств, внебюджетные источники не привлекались.

11-13*.Средства предусмотрены муниципальной долгосрочной программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы (МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района»), разница в суммах образовалась в результате экономии бюджетных средств.

IV Дальнейшая реализация программы

В последующие периоды реализации программы планируется продолжение выполнения запланированных мероприятий, достижение целевых показателей в соответствии с ожидаемыми конечными результатами программы.

Таблица 3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | ед. | 25 | 30 |
| 2 | Сокращение количества пострадавших в результате ДТП | ед. | 15 | 17 |
| 3 | Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | Чел. | 0,5 | 1,0 |
| 4 | Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | пог./10 тыс.т.с. | 4,0 | 5,0 |

Управляющий делами

Администрации района                             			         И.Ю. Кишкинова