Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 361	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана  окружающей среды Красносулинского района на 2010-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых             программ муниципального образования «Красносулинского района»,             руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды Красносулинского района на 2010-2015 годы» согласно приложению.

2. Постановление подлежит публикации в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителей главы Администрации Красносулинского района                  Шевченко В.Е. и Воеводина М.П.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

сектор строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 361

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по Муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Охрана окружающей среды Красносулинского

района на 2010-2015 годы»

Раздел I. Основные результаты:

Постановлением Администрации Красносулинского района                     от 24.08.2010 № 649 была принята Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Красносулинского района на              2010-2015 годы».

Цель Программы – стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение эффективности охраны окружающей среды.

В 2012 году проделана работа по выполнению поставленных задач программы:

- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района.

- Организация системы экологического образования и информирования о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

- Организация детско - юношеского экологического движения.

- Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»

Проведены основные мероприятия Программы:

1. Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность.

2. Экологическое воспитание и образование.

3. Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

На реализацию данных мероприятий выделены бюджетные ассигнования в размере 39 183,8 тыс. руб., фактически освоено 23 127,7 тыс. руб.           В связи с отсутствием заявок от подрядчиков на участие в проводимом          Администрацией района открытом аукционе в электронном виде на выполнение работ по капитальному ремонту ГТС Соколовского водохранилища, Красносулинский район бюджетные ассигнования в размере 16 056,1 тыс. руб. не освоены. (Приложение №1).

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность | Оформлено ГТС Долотинского сельского поселения. |
| 2. | Капитальный ремонт ГТС Соколовского водохранилища, Красносулинский район | В результате неоднократно проводимого открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ по капитальному ремонту ГТС Соколовского водохранилища, Красносулинский район заявок от подрядчиков на участие в данном мероприятии не поступило. |
| 3. | Экологическое воспитание и образование | Проведены экологические лекции в общеобразовательных бюджетных учреждениях Красносулинского района, для участия в ежегодном областном слете юных экологов организован выезд представителей от Красносулинского района. |
| 4. | Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | В соответствии с Федеральным законом № 94 – ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определена подрядная организация для содержания и обслуживания водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская». В связи с взятыми на себя обязательствами, в рамках заключенного муниципального контракта, данная организация обеспечивала поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса. |

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение 2012 года в ходе реализации разработано и принято 3                постановления Администрации района по данной программе:

- постановление Администрации Красносулинского района                        от 06.08.2012 № 872 «О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 24.08.2010        № 649 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы по охране окружающей среды Красносулинского района на 2010-2014          годы» (корректировка источников и объемов финансирования мероприятий           программы);

- постановление Администрации Красносулинского района                         от 12.09.2012 № 990 «О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района Ростовской             области от 24.08.2010 № 649 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы по охране окружающей среды Красносулинского района на 2010-2014 годы» (корректировка источников и объемов финансирования мероприятий программы);

- постановление Администрации Красносулинского района                          от 16.11.2012 № 1278 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района Ростовской области от 24.08.2010 № 649 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы по      охране окружающей среды Красносулинского района на 2010-2014 годы» (корректировка объемов финансирования мероприятий программы, изменение наименования программы, добавление методики оценки эффективности программы).

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

В результате реализации мероприятий Программы:

- оформлено ГТС на территории Долотинского сельского поселения;

- составлено 2 акта рекультивации земель после ликвидации карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Красносулинского района;

- закрыто 4 несанкционированных свалки твердых бытовых отходов на территории поселений Красносулинского района;

- составлено 2 акта обследования зеленых насаждений;

- восстановлено 0,2 га «Зеленого массива» на территории Красносулинского района;

- проведено 2 экологических лекции в общеобразовательных бюджетных учреждениях Красносулинского района;

- организован 1 выезд для участия Красносулинского района в ежегодном областном слете юных экологов;

- обеспечено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

Фактически достигнуты целевые показатели за отчетный 2012 год            соответствуют запланированным (Приложение №2).

Раздел IV Дальнейшая реализация программы.

Меры по повышению эффективности реализации программы в 2013 году предусматривают следующие основные направления:

- предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению безопасности ГТС;

- повышение эффективности работы по обращению с отходами производства и потребления;

- повышение эффективности по охране лесных насаждений;

- формирование экологической культуры населения Красносулинского района;

- содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

Деятельность, проводимая Администрацией района по данным направлениям, позволит достигнуть запланированные целевые показатели в полном объеме.

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова

Приложение №1 к отчету о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Охрана окружающей среды

Красносулинского района на 2010-2015 годы»

за 2012 год

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды Красносулинского района

на 2010-2015 годы» за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований за весь период действия программы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоении (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 39183,8 | 13046,8 | 2622,4 | 23497,5 | 17,1 | 39183,8 | 13046,8 | 2622,4 | 23497,5 | 17,1 | 23127,7 | 0,0 | 100,0 | 23010,6 | 17,1 |  |
| Подпрограмма «Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Красносулинского района на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность | 117,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 17,1 | 117,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 17,1 | 117,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 17,1 |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт ГТС Соколовского водохранилища, Красносулинский район | 16056,1 | 13046,8 | 2522,4 | 486,9 | 0,0 | 16056,1 | 13046,8 | 2522,4 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6056,1 В результате проводимого открытого аукциона заявок от подрядчиков на участие в данном мероприятии не поступило. |
| 3. | Мероприятие №3 Экологическое воспитание и образование | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие №4 Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 23000, | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 0,0 |  |

Приложение №2 к отчету о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Охрана окружающей среды

Красносулинского района на 2010-2015 годы»

за 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Охрана окружающей среды

Красносулинского района на 2010-2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового показателя (+, -) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность | тыс. руб. | 117,1 | 117,1 | 0 |
| 2. | Количество составленных актов рекультивации земель после ликвидации карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Красносулинского района | актов | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Закрытие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории поселений Красносулинского района | свалок | 4 | 4 | 0 |
| 4. | Составление актов обследования зеленых насаждений | актов | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Восстановление «Зеленого массива» на территории Красносулинского района | га | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 6. | Проведение экологических чтений в общеобразовательных бюджетных учреждениях Красносулинского района | лекций | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Организация участия Красносулинского района в ежегодном областном слете юных экологов | выездов | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | тыс. руб. | 23000,0 | 23000,0 | 0 |