Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

01.04.2013	№ 385	г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.03.13 № 272 «О внесении изменений в решение Собрания            депутатов Красносулинского района от 25.12.12 № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010–2014 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению считать приложением № 1, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 5 к Программе «Методика оценки эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» исключить и считать его приложением № 2 к Постановлению, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы Администрации Красносулинского района              Шевченко В.Е.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение № 1

К постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 01.04.2013 № 385

Муниципальная долгосрочная

целевая программа «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения, транспортного

пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов

на территории Красносулинского района на 2010 - 2014годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы» (постановление Администрации Ростовской области № 626 от 27.11.2009 (в редакции постановлений Администрации Ростовской области от 22.04.2010 № 234, от 05.08.2010 № 101, от 15.10.2010 № 256, от 10.12.2010 № 372, от 31.12.10 № 460, от 21.04.2011 № 214, от 14.06.2011 № 374, от 20.07.2011 № 461, от 14.09.2011 № 622, постановлений Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 293, от 11.03.2012 № 152, от 04.05.2012 № 356, от 10.09.2012 № 877, от 26.09.2012 № 923, от 30.11.2012 № 1032, от 29.12.2012 № 1144,от 07.02.2013 № 66) |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Красносулинского района |
| Разработчик Программы | – | отдел жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района |
| Основная цель Программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района; создание условий для приведения транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия пассажирских перевозок в Красносулинском районе |
| Основные задачи Программы | – | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонта дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования; организация взаимодействия органов местного самоуправления и перевозчиков в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования рынка перевозки пассажиров и багажа; повышение эффективности услуг по перевозке пассажиров и багажа; улучшение материально-технической базы автотранспортных предприятий |
| Сроки реализации Программы | – | 2010 – 2014годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм | – | структура Программы: паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»; раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы. раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы; раздел 4. Нормативное обеспечение Программы; раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы; раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы; приложение № 1. Система программных мероприятий; приложение № 2. Перечень объектов капитального ремонта внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Красносулинского района на 2010-2014 годы; приложение № 3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет Фонда софинансирования расходов областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012-2014 годах; приложение № 4. Перечень объектов по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также по проектированию, строительству (реконструкции) внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров Красносулинского района Ростовской области, финансируемых за счет средств Фонда софинансирования Программа не содержит подпрограмм |
| Исполнители Программы | – | Администрация Красносулинского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Красносулинского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010–2014 годах 399 889,697 тыс. рублей, в том числе: |
|  |  | 2010 год – 44 640,481 тыс. рублей; 2011 год – 45 212,381 тыс. рублей; 2012 год – 87 099,040 тыс. рублей; 2013 год – 116 867,495 тыс. рублей; 2014 год – 106 070,300 тыс. рублей; Из общего объема финансирования Программы: средства областного бюджета – 348 552,100 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 33 108,000 тыс. рублей; 2011 год – 33 614,700 тыс. рублей; 2012 год – 74 337,100 тыс. рублей; 2013 год – 108 028,700 тыс. рублей; 2014 год – 99 463,600 тыс. рублей; средства бюджета района - 31 691,219 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 6 629,000 тыс. рублей; 2011 год – 8 987,396 тыс. рублей; 2012 год – 8 295,930 тыс. рублей; 2013 год – 5 526,493 тыс. рублей; 2014 год – 2 252,400 тыс. рублей средства бюджетов поселений - 19 646,378 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 4 903,481 тыс. рублей; 2011 год – 2 610,285 тыс. рублей; 2012 год – 4 466,010 тыс. рублей; 2013 год – 3 312,302 тыс. рублей; 2014 год – 4 354,300 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения – 100 процентов; доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения ниже 59,8 % снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий не менее 5% в год; повышение качества предоставления транспортных услуг; улучшение материально-технической базы автотранспортных предприятий |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Красносулинского района в соответствии с установленными полномочиями |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1.1. Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики района, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики, и в то же время как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для территории муниципального образования.

Протяженность улично-дорожной сети района, согласно формы государственного статистического наблюдения 3-ДГ (мо), составляет 403,2 км., в том числе 333,2 км с твердым покрытием.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования осуществляется за счет средств местного бюджета, организацией, определяемой по результатам проведенного открытого конкурса. В 2006г. на эти цели, согласно существующим нормативам, было выделено 7102,1 тыс. руб., в 2007г., с учетом коэффициента дефляции – 7786,4 тыс. руб. ,  в 2008 году – 5909,7 тыс.руб., в 2009 – 6417,9 тыс.руб., в 2010 – 6417,9 тыс.руб.

Кроме того, ежегодно из фонда муниципального развития (фонда софинансирования расходов) области выделялись средства на капитальный ремонт автомобильных дорог. В 2006г. освоено 8963,5 тыс. руб. на ремонт межпоселковых дорог и 24374,18 тыс. руб. на ремонт внутрипоселковых дорог.

В 2007 году были выделены средства на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в сумме 21802,9 тыс. руб., в том числе:

- Долотинское с/п – 4048,2 тыс. руб.

- Гуково-Гнилушевское с/п – 5597,8 тыс. руб.

- Табунщиковское с/п – 3021,1 тыс. руб.

- Ударниковское с/п – 5871,1 тыс. руб.

- Красносулинское г/п – 3264,7 тыс.руб.

По согласованию с Главами поселений, произведен капитальный ремонт дорог, имеющих высокое социальное значение (подъезд к объектам социальной сферы).

Кроме того, за счет средств областного бюджета был проведен капитальный ремонт межпоселковых дорог на сумму 34187,6 тыс. руб., в том числе:

- Подъезд от а/д «Шахтенки-п.Черников» к х. Богненко

- Подъезд от а/д «Дон» к х. Русско-Прохоровский

- а/д Новошахтинск – г. Гуково – с. Киселево – п. Первомайский – а/д     г. Новошахтинск – п. Майский

- Подъезд от а/д «г. Новошахтинск – г. Гуково» - с.Киселево - х.Первомайский – а/д «Новошахтинск-Майский» к х. Павловка

- участок а/д «п. Пригородный – х. Долотинка»

- подъезд от магистрали «Дон» к х. Малая Гнилуша

Введен в эксплуатацию автомобильный мост на а/д «г.Новошахтинск-г.Гуково» - х.Первомайский - а/д «г.Новошахтинск-Майский», построенный за счет средств областного бюджета и являющийся частью школьного маршрута.

Средства областного бюджета, выделенные на капитальный ремонт и строительство тротуаров, внутриквартальных проездов, освоены в полном объеме:

- Красносулинское г/п – 8682,1 тыс. руб.

- Долотинское с/п – 973,0 тыс. руб.

- Ударниковское с/п – 977,0 тыс. руб.

- Углеродовское г/п – 972,4 тыс. руб.

На капитальный ремонт и благоустройство внутригородских автодорог и тротуаров по Красносулинскому г/п освоено 14868,2 тыс.руб.

В 2008г. освоены средства фонда софинансирования расходов областного бюджета: в сумме 35496,6 тыс. руб. на капитальный ремонт межпоселковых дорог и 40622,0 тыс. руб. на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог района. С учетом софинансирования бюджетов района и поселений объем освоенных средств составляет соответственно 36110,5 и 41325,9 тыс. руб. Приоритет, как и в предыдущие годы, отдавался социально значимым дорогам и школьным маршрутам.

Были отремонтированы межпоселковые дороги: подъезд от а/д « г.Гуково – п.Углеродовский» в х. Ясный; « п. Розет – п.Лиховской», подъезд от а/д «г.Новошахтинск – г.Гуково» - с.Киселево –х. Первомайский  - а/д«Новошахтинск – Майский» к х. Павловка, а также дороги в 9 населенных пунктах 6 сельских и городских поселений.

В 2009 году  освоено средств фонда софинансирования расходов областного бюджета в сумме 16 963,6 тыс.руб. на капитальный ремонт внутрипоселковых  а/дорог:

Красносулинское г/п – 13 615,6тыс.руб.

Ударниковское с/п – 2398,0 тыс.руб.

Владимировское с/п – 950,0 тыс.руб. С учетом софинансирования бюджетов поселений объем освоенных средств составил – 18 848,4тыс.руб.

На  период 2009-2010гг.  был запланирован объем дорожных работ на сумму 172 222,8 тыс. руб. за счет средств софинансирования фонда расходов областного бюджета,  бюджетов района и поселений. Однако, в связи с дефицитом бюджетов всех уровней, обеспечить  реализацию запланированных мероприятий в полном объеме  не представляется возможным. Ситуация осложняется также увеличением доли софинансирования местного бюджета (в 2009 году – 10% от общей стоимости работ, в 2010 году – 12,9 %). Вместе с тем, Администрацией района  сформированы предложения на 2010-2014 годы по объектам, имеющим проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта  внутрипоселковых дорог, реализация которых позволит качественно изменить ситуацию с транспортным обслуживанием населения отдаленных населенных пунктов и будет способствовать развитию инфраструктуры района.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

1.2. В соответствии со ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», согласно Постановлению Администрации Ростовской области от 02.10.2009 № 501 «Об организации перевозок  пассажиров  и багажа автомобильным транспортом в Ростовской области», к ведению Администрации района относится функция заказчика (организатора) пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам.

В целях соблюдения действующего законодательства и наиболее полного обеспечения и удовлетворения потребностей населения Красносулинского района в пассажирских перевозках, Администрацией района был организован конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам. На основании протокола подведения итогов конкурса от 24.12.2007 № 3 признаны победителями:

- УМП ПТ «Лайнер»

- ИП Ломакин Ю.Г.

- ООО «Трансгазсервис»

и осуществляют обслуживание маршрутов согласно муниципальному заказу.

Транспортные предприятия, предоставляющих услуги пассажирских перевозок населению имеют в своем распоряжении 22 единицы транспорта для осуществления своей деятельности.

В целях улучшения пассажирского транспортного сообщения населенных пунктов района с районным центром г. Красный Сулин, улучшения доступности общественного транспорта и качества оказываемых услуг, производится корректировка муниципального заказа. По результатам обследования пассажиропотока произведена замена автобусов малой вместимости на автобусы средней и большой вместимости по большинству муниципальных маршрутов. В 2008 открыт маршрут х.Табунщиково – г.Красный Сулин через пос. Горный с графиком движения 3 раза в неделю.

УМП ПТ «Лайнер» признано победителем лотов № 3, 4 и осуществляет обслуживание следующих маршрутов:

| № п/п | Наименование маршрута | Тип автобуса | Количество в сутки |  | График движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автобусов | рейсов |  |
|  |  |  | всесезонно |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г.Кр. Сулин - п. Черевково | Б | 1 | 20 | ежедневно |
| 2 | г.Кр. Сулин – х. М. Гнилуша | С | 1 | 10 | ежедневно* |
| 3 | г.Кр. Сулин – с. Прохоровка | С | 1 | 8 | ежедневно** |
| 4 | г.Кр. Сулин – х. Зайцевка (через х.Грачи) | С | 1 | 4 | Пн, Ср, Пт** |
| 5 | г.Кр. Сулин – х. Дудкино | С | 1 | 4 | Пн,Ср,Пт*** |
| 6 | г.Кр. Сулин – х. Чекунов (через х.Холодный Плес, х.Михайловка) | Б | 1 | 4 | Вт, Пт*** |

* в выходные и праздничные дни – 7 рейсов

** - кроме воскресенья

*** – кроме праздничных дней

В связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к х.Богненко от а/д «х.Черников-х.Шахтенки», принято решение об открытии нового автобусного маршрута «г.Красный Сулин – х.Богненко через с.Киселево, с.Павловка, х.Первомайский, х.Шахтенки». Маршрут начнет функционировать после окончания капитального ремонта автомобильной дороги «г.Новошахтинск – г.Гуково» - с.Киселево - х.Первомайский – а/д «Новошахтинск-Майский», который запланирован Министерством автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области в 2010г. С января 2008года маршрут «г.Красный Сулин - х.Богненко через с.Киселево, х.Первомайский» не обслуживается по причине малой загрузки, она составляет 10%.Данный маршрут планируется запустить в 2012 году автобусами особо малой вместимости. Таким образом, маршрут «Кр.Сулин – х.Богненко ч/з х.Киселево» решит проблему прямого сообщения с х.Богненко и Киселевским сельским поселением.

Открыт маршрут «п.Углеродовский - г.Красный Сулин» с графиком движения 5 раз в неделю с маршрутом движения автобуса: п.Углеродовский – х.Ясный – г.Гуково – г.Красный Сулин, его обслуживание осуществляет УМП ПТ «Лайнер» автобусом малой вместимости.

Протяженность 6 автобусных маршрутов составляет 282,7 км.

Автобусный парк предприятия включает в себя 5 автобусов большой, 2 средней, 10 малой и 3 особо малой вместимости. Средний возраст автобусов – 9 лет. Обновление парка проводилось за счет областной губернаторской программы  (получено 3 автобуса), а также за счет лизинга. По договору финансовой аренды (лизинга) между Министерством автомобильных дорог, транспорта и связи РО, Администрацией района и ООО «Приволжская лизинговая компания», в 2005г. получены Администраций и переданы в хозяйственное ведение УМП ПТ «Лайнер» 3 автобуса ЛИАЗ. На сегодняшний день потенциал предприятия позволяет удовлетворить потребность района в пассажирских перевозках.

Деятельность муниципального перевозчика УМП ПТ «Лайнер»по некоторым маршрутам, в частности по маршрутам «г.Красный Сулин –

х. М.Гнилуша», «г.Красный Сулин – х.Чекуновка ч/з х. Михайловка», убыточна: «г.Красный Сулин – х.М.Гнилуша» по причине слабой наполняемости автобусов (30% от плана), «г.Красный Сулин –х. Чекуновка ч/з х.Михайловка» по причине специфики внутрирайонных перевозок, характеризующихся наличием холостых пробегов и большой протяженностью. В сложившейся ситуации страдает качество перевозок, что вызывает справедливые нарекания со стороны жителей района. Выход на линию пассажирского транспорта составляет 90% по причине нехватки средств на ремонт и техническое обслуживание транспорта и несвоевременной закупки запчастей. Страдает техническое состояние автобусов, что находит отражение в предписаниях транспортной инспекции РО.

Убыточные внутрирайонные перевозки являются социально значимыми, в связи с чем изыскиваются возможности дополнительного финансирования предприятия путем обслуживания экономически целесообразных заказов с физическими и юридическими лицами.

Общий средний пробег по обслуживаемым маршрутам в месяц составляет 27380 км, среднее количество выполняемых рейсов  в месяц составляет 1820 рейсов. Согласно обследованию пассажиропотока в период с 12.10.2009 по 21.10.2009 года количество льготных пассажиров в день составило 1655 чел. В 2009 году в среднем за месяц сумма выручки с учетом выпадающих  доходов составила 89,7% от калькуляции стоимости предоставленных услуг населению.

Учитывая вышеизложенное в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения проблемных участков пассажирского обслуживания населения.

Применение программно-целевого метода в развитии транспортного пассажирского обслуживания населения по внутрирайонным маршрутам позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем транспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности, уменьшение износа подвижного состава.

Раздел 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые индикаторы и показатели Программы

Основными целями Программы являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района;

создание условий для приведения транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия пассажирских перевозок в районе.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие            задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.

организация взаимодействия органов местного самоуправления и перевозчиков в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования рынка перевозки пассажиров и багажа;

изучение состояния транспортного обслуживания населения;

повышение эффективности услуг по перевозке пассажиров и багажа;

улучшение материально-технической базы автотранспортных предприятий.

Срок реализации Программы – 2010 – 2014годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и снижение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения», снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности.

Информация о целевых показателях представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения ниже | % | 60,9* | 60,9* | 60,9* | 60,9* | 60,9* |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности, не менее | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

* Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями, что позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3. Мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) внутрипоселковых, внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог местного значения, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них

4. Мероприятия по улучшению материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности.

Реализация мероприятий  позволит обеспечить приведение технического состояния подвижного состава автотранспортных предприятий, обслуживающих внутрирайонные маршруты, до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными целевыми программами.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритеты будут отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки; участков на подходах к крупным транспортным узлам и населенным пунктам.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Объемы

финансирования Программы

| № п/п | Наименование направлений использования средств программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения, всего | 6329,000 | 6474,800 |  | 1500,000 |  | 14303,800 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет района | 6329,000 | 6474,800 |  | 1500,000 |  | 14303,800 |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего |  |  | 18687,500 | 20058,600 | 20268,500 | 59014,600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 18687,500 | 20058,600 | 20268,500 | 59014,600 |
| 3. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | 38011,481 | 20079,085 |  |  |  | 58090,566 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 33108,000 | 17468,800 |  |  |  | 50576,800 |
|  | - бюджеты поселений | 4903,481 | 2610,285 |  |  |  | 7513,766 |
| 4. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, всего |  |  | 30589,110 |  |  | 30589,110 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 26123,100 |  |  | 26123,100 |
|  | - бюджеты поселений |  |  | 4 466,010 |  |  | 4466,010 |
| 5. | Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров, всего |  |  |  |  | 56549,400 | 56549,400 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 52195,100 | 52195,100 |
|  | - бюджеты поселений |  |  |  |  | 4354,300 | 4354,300 |
| 6. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации межпоселковых автомобильных дорог, всего |  |  | 14453,630 |  |  | 14453,630 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 12343,400 |  |  | 12343,400 |
|  | - бюджет района |  |  | 2110,230 |  |  | 2110,230 |
| 7. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  | 19401,100 |  | 19401,100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 17907,200 |  | 17907,200 |
|  | - бюджеты поселений |  |  |  | 1493,900 |  | 1493,900 |
| 8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего |  | 18558,496 |  |  |  | 18558,496 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 16145,900 |  |  |  | 16145,900 |
|  | - бюджет района |  | 2412,596 |  |  |  | 2412,596 |
| 9. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, всего |  |  | 20120,800 | 1375,000 |  | 21495,800 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 17183,100 | 1269,100 |  | 18452,200 |
|  | - бюджет района |  |  | 2937,700 | 105,900 |  | 3043,600 |
| 10. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | 35417,193 | 29252,400 | 64669,593 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 32690,100 | 27000,000 | 59690,100 |
|  | - бюджет района |  |  |  | 2727,093 | 2252,400 | 4979,493 |
| 11. | Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых дорог |  |  |  | 15500,000 |  | 15500,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 14306,500 |  | 14306,500 |
|  | - бюджет района |  |  |  | 1193,500 |  | 1193,500 |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  | 1625,136 |  | 1625,136 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 1500,000 |  | 1500,000 |
|  | - бюджеты поселений |  |  |  | 125,136 |  | 125,136 |
| 13. | Строительство и реконструкция внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  | 21990,466 |  | 21990,466 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 20297,200 |  | 20297,200 |
|  | - бюджеты поселений |  |  |  | 1693,266 |  | 1693,266 |
| 14. | Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности, всего | 300,000 | 100,000 | 3248,000 |  |  | 3648,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | - бюджет района | 300,000 | 100,000 | 3248,000 |  |  | 3648,000 |
|  | Всего по Программе (источники финансирования) | 44640,481 | 45212,381 | 87099,040 | 116867,495 | 106070,300 | 399889,697 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 33108,000 | 33614,700 | 74337,100 | 108028,700 | 99463,600 | 348552,100 |
|  | - бюджет района | 6629,000 | 8987,396 | 8295,930 | 5526,493 | 2252,400 | 31691,219 |
|  | - бюджеты поселений | 4903,481 | 2610,285 | 4466,010 | 3312,302 | 4354,300 | 19646,378 |

Раздел 4.

Нормативное обеспечение Программы

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных нормативно-правовых актов исполнителями Программы могут разрабатываться и приниматься муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Программы.

Раздел 5.

Механизм реализации, организация

управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик  Программы – Администрация Красносулинского района.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета, бюджета района и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных  контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении    № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Красносулинского района.

Исполнитель – отдел жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района.

Отдел жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района,  с учетом выделяемых на Программу финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета района в установленном порядке.

Отдел жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района направляет:

- ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района отчет по форме согласно приложению № 3 к «Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» от 16.02.2012               № 151 в редакции от 12.03.2013 № 267 (далее – Порядок), а также по запросу Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района  – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в  Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района - оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Отдел жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации района по оценке результативности деятельности муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) средств бюджета района (далее - комиссия) проект постановления Администрации Красносулинского района об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия программы в соответствии с Регламентом Администрации Красносулинского района.

Годовой отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета района;

- сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района подготавливает в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении муниципальной долгосрочной целевой программы в целом для рассмотрения на заседании комиссии.

Комиссия по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 Порядка, в случае необходимости принимает решение о:

- корректировке в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы;

- приостановлении реализации в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы с приостановлением финансирования из бюджета района;

- прекращении реализации в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы с исключением расходов на ее реализацию.

В случае принятия комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Красносулинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Красносулинского района.

Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации Красносулинского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета района в Собрание депутатов Красносулинского района.

РАЗДЕЛ VI

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Красносулинского района по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение № 2 к постановлению) и представляется:

- ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района  в составе оперативного отчета о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к Порядку и информация в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район»» в редакции от 12.03.2013                 № 267;

- в составе отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, подготовленная муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной долгосрочной целевой программы, рассматривается:

- Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района в части оценки достижения запланированных результатов и оценки бюджетной эффективности.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие Красносулинского района производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной долгосрочной целевой программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета района объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

- предложения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) бюджетных средств муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств бюджета района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итоги за 2010-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения | 2010-2013 годы | бюджет района | 6329,000 | 6474,800 |  | 1500,000 |  | 14303,800 |
|  |  |  |  | всего | 6329,000 | 6474,800 |  | 1500,000 |  | 14303,800 |
| 1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2012-2014 годы | областной бюджет |  |  | 18687,500 | 20058,600 | 20268,500 | 59014,600 |
|  |  |  |  | всего |  |  | 18687,500 | 20058,600 | 20268,500 | 59014,600 |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Цель: сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения | 2010-2011 годы | областной бюджет | 33108,000 | 17468,800 |  |  |  | 50576,800 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 4903,481 | 2610,285 |  |  |  | 7513,766 |
|  |  |  |  | всего | 38011,481 | 20079,085 |  |  |  | 58090,566 |
| 2.2. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2012-2014 годы | областной бюджет |  |  | 26123,100 |  |  | 26123,100 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  | 4466,010 |  |  | 4466,010 |
|  |  |  |  | всего |  |  | 30589,110 |  |  | 30589,110 |
| 2.3. | Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2014 год | областной бюджет |  |  |  |  | 52195,100 | 52195,100 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 4354,300 | 4354,300 |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 56549,400 | 56549,400 |
| 2.4. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации межпоселковых автомобильных дорог |  | 2012 год | областной бюджет |  |  | 12343,400 |  |  | 12343,400 |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 2110,230 |  |  | 2110,230 |
|  |  |  |  | всего |  |  | 14453,630 |  |  | 14453,630 |
| 2.5. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | 2013 год | областной бюджет |  |  |  | 17907,200 |  | 17907,200 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | 1493,900 |  | 1493,900 |
|  |  |  |  | всего |  |  |  | 19401,100 |  | 19401,100 |
| 3. Мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) внутрипоселковых, внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Цель: приведение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог в соответствие с интенсивностью движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения | 2010-2011 годы | областной бюджет |  | 16145,900 |  |  |  | 16145,900 |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2412,596 |  |  |  | 2412,596 |
|  |  |  |  | всего |  | 18558,496 |  |  |  | 18558,496 |
| 3.2. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | 2012-2013 годы | областной бюджет |  |  | 17183,1 | 1269,100 |  | 18452,200 |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 2937,700 | 105,900 |  | 3043,600 |
|  |  |  |  | всего |  |  | 20120,800 | 1375,000 |  | 21495,800 |
| 3.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | 2013-2014 годы | областной бюджет |  |  |  | 32690,100 | 27000,000 | 59690,100 |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 2727,093 | 2252,400 | 4979,493 |
|  |  |  |  | всего |  |  |  | 35417,193 | 29252,400 | 64669,593 |
| 3.4. | Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых дорог |  | 2013 год | областной бюджет |  |  |  | 14306,500 |  | 14306,500 |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 1193,500 |  | 1193,500 |
|  |  |  |  | всего |  |  |  | 15500,000 |  | 15500,000 |
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2013 год | областной бюджет |  |  |  | 1500,000 |  | 1500,000 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | 125,136 |  | 125,136 |
|  |  |  |  | всего |  |  |  | 1625,136 |  | 1625,136 |
| 3.6. | Строительство и реконструкция внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 2014 год | областной бюджет |  |  |  | 20297,200 |  | 20297,200 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | 1693,266 |  | 1693,266 |
|  |  |  |  | всего |  |  |  | 21990,466 |  | 21990,466 |
| 4. Мероприятия по улучшению материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности. Цель: снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности | Администрация Красносулинского района | 2010 -2014 годы | бюджет района | 300,000 | 100,000 | 3248,000 |  |  | 3648,000 |
|  |  |  |  | всего | 300,000 | 100,000 | 3248,000 |  |  | 3648,000 |
|  | Всего по программе (по годам) |  |  |  | 44640,481 | 45212,381 | 87099,040 | 116867,495 | 106070,300 | 399889,697 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 33108,000 | 33614,700 | 74337,100 | 108028,700 | 99463,600 | 348552,100 |
|  | Бюджет района |  |  |  | 6629,000 | 8987,396 | 8295,930 | 5526,493 | 2252,400 | 31691,219 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  | 4903,481 | 2610,285 | 4466,010 | 3312,302 | 4354,300 | 19646,378 |

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также по капитальному ремонту

и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов Красносулинского района на 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта, тыс. руб. | № и дата заключения экспертизы | Финансирование из областного бюджета тыс.руб. | Финансирование из бюджета района тыс.руб. | Финансирование из бюджетов поселений тыс.руб. | Уровень софинансирования бюджета района или бюджетов поселений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 38011,481 |  | 33108,000 |  | 4903,481 | 12,9 |
|  | Красносулинское г.п. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Гагарина по ул.Металлистов, по ул.Калинина, по ул.Свердлова Красносулинского городского поселения | 12549,704 | № 61-1-3-5215 К-08 от 16.11.2008 | 10930,792 |  | 1618,912 | 12,9 |
|  | Владимировское с.п. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Почтовая (протяженностью 626м), ул.Школьная с площадкой разворота (протяженностью 155 м и площадкой 160 м2) общей протяженностью улиц 781м и площадкой 160м2 ст.Владимировская (на участке а/д по ул.Почтовая (протяженностью 626 м)) | 5007,468 | №61-1-3-3719- 08 от 08.09.2008 | 4361,505 |  | 645,963 | 12,9 |
|  | Горненское г.п. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул. Гагарина протяженностью 650м, по ул.Школьная протяженностью 400м, по ул.Карьерная протяженностью 300м, по ул.Центральная протяженностью 200м п.Горный | 7014,231 | №61-1-3-5208 К-08 от 12.11.2008 | 6109,395 |  | 904,836 | 12,9 |
|  | Комиссаровское с.п. | 13440,078 |  | 11706,308 |  | 1733,770 |  |
| 4 | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Советская (протяженностью 410м), ул. Садовая (протяженностью 730м), ул.Пушкина (протяженностью 600м) общей протяженностью улиц 1740м х.Лихой | 8524,383 | №61-1-3-3677-08 от 08.09.2008 | 7424,738 |  | 1099,645 | 12,9 |
| 5 | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Подгорная (протяженностью 765м), ул.Советская (протяженностью 273м), общей протяженностью улиц 1038м п.Розет | 4915,695 | №61-1-3-3721-08 от 08.09.2008 | 4281,570 |  | 634,125 | 12,9 |
|  | Всего за 2010 год: | 38011,481 |  | 33108,000 |  | 4903,481 |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 20079,085 |  | 17468,800 |  | 2610,285 |  |
|  | Красносулинское г.п. | 18308,500 |  | 15928,395 |  | 2380,105 |  |
| 1 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Сулинская (от дома № 31 до дома № 37) протяженностью 190 м Красносулинского городского поселения | 1415,726 | №61-1-5219К-08 от 16.11.2008 | 1231,682 |  | 184,044 | 13,0 |
| 2 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Вербенская (от библиотеки дом № 116) протяженностью 960 м Красносулинского городского поселения | 3395,562 | № 61-1-3-5215 К-08 от 16.11.2008 | 2954,139 |  | 441,423 | 13,0 |
| 3 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Советской Армии (от ул.Московская ) протяженностью 850 м Красносулинского городского поселения | 3398,562 | № 61-1-3-5220 К-08 от 16.11.2008 | 2956,749 |  | 441,813 | 13,0 |
| 4 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Депутатской (от ул.Сулинская до ул.Театральная) протяженностью 490 м Красносулинского городского поселения | 2291,026 | № 61-1-3-5221 К-08 от 16.11.2008 | 1993,193 |  | 297,833 | 13,0 |
| 5 | Внутрипоселковая автомобильная дорога от ул.Депутатской до ул. Центральной протяженностью 175 м Красносулинского городского поселения | 1082,098 | № 61-1-3-5222 К-08 от 16.11.2008 | 941,425 |  | 140,673 | 13,0 |
| 6 | Внутрипоселковая автомобильная дорога под путепроводом от ул.Московская протяженностью 85 м Красносулинского городского поселения | 608,744 | № 61-1-3-5217 К-08 от 16.11.2008 | 529,607 |  | 79,137 | 13,0 |
| 7 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Чкалова (от ул.Фурманова) протяженностью 450 м Красносулинского городского поселения | 1720,662 | № 61-1-3-5420 К-08 от 10.12.2008 | 1496,976 |  | 223,686 | 13,0 |
| 8 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Фурманова (от автомобильного моста до кольцевой развязки) Красносулинского городского поселения | 4396,120 | № 61-1-1-3-5421-08К от 10.12.2008 | 3824,624 |  | 571,496 | 13,0 |
|  | Владимировское с.п. | 1770,585 |  | 1540,405 |  | 230,180 |  |
| 9 | Внутрипоселковые автомобильные дороги по ул.Заречная (протяженностью 500м), ул.Молодежная (протяженностью 525 м), ул.Советская ( протяженностью 480 м), общей протяженностью 1505 м х.Большая Федоровка (на участке а/д по ул.ул.Заречная (протяженностью 500м)) | 1770,585 | №61-1-3-3720-08 от 08.09.2008 | 1540,405 |  | 230,180 | 13,0 |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 18558,496 |  | 16145,900 | 2412,596 |  |  |
| 10 | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога от ул.Карьерная п.Горный протяженностью 1440 м до магистрали "Дон" | 7384,816 | № 61-1-3-5418 К-08 от 10.12.2008 | 6424,790 | 960,026 |  | 13,0 |
| 11 | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога от а/д "г.Новошахтинск-г.Гуково"-с.Киселево - х.Первомайский - а/д"Новошахтинск-Майский" к х.Коминтерн (протяженностью 382 м) | 1858,684 | №61-1-3-5419 К-08 от 10.12.2008г. | 1617,055 | 241,629 |  | 13,0 |
| 12 | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога - х.Петровский - х.Черников км 0+000-км 2+000 | 6993,435 | № 61-1-3-3505- 08 от 03.09.2008г. | 6084,288 | 909,147 |  | 13,0 |
| 13 | Межпоселковая муниципальная автомобильная дорога подъезд от а/д «г.Новошахтинск-г.Гуково- с.Киселево- х.Первомайский-а/д «Новошахтинск-Майский» к х.Павловка км 3+000 - км 4+550 Красносулинского района (на участке км 3+000-км 3+750) | 2321,561 | № 61-1-3-3506-08 от 08.09.2008г. | 2019,767 | 301,794 |  | 13,0 |
|  | Итого 2011 год | 38637,581 |  | 33614,700 | 2412,596 | 2610,285 |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 30589,110 |  | 26123,100 |  | 4466,010 |  |
|  | Красносулинское г.п. | 7149,841 |  | 6105,964 |  | 1043,877 |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Мокроусова (от ул.Гагарина до ул.Октябрьская) протяженностью 180м Красносулинского городского поселения Красносулинского района | 882,642 | №61-1-3-5195 К-08 от 10.12.2008 | 753,776 |  | 128,866 | 14,6 |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Свободы(от ул.Гагарина до ул.Октябрьская) протяженностью 190м Красносулинского городского поселения Красносулинского района | 813,199 | № 61-1-3-5194 К-08 от 10.12.2008 | 694,472 |  | 118,727 | 14,6 |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Центральная (от ул.Сулинская до ж/д переезда) протяженностью 380м Красносулинского городского поселения Красносулинского района | 2152,108 | №61-1-3-5192 К-08 от 10.12.2008 | 1837,900 |  | 314,208 | 14,6 |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по пер.Плотинный(от ул.1-я Кузнечная) протяженностью 180м Красносулинского городского поселения Красносулинского района | 692,041 | №61-1-3-3617 -08 от 08.09.2008 | 591,003 |  | 101,038 | 14,6 |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Автомобилистов, ул.Чкалова до ул.Серафимовича протяженностью 585м Красносулинского городского поселения Красносулинского района | 2609,851 | №61-1-3-5193 К-08 от 10.12.2008 | 2228,813 |  | 381,038 | 14,6 |
|  | Горненское г.п. | 3704,123 |  | 3163,321 |  | 540,802 |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Победа протяженностью 780м п.Горный Горненского городского поселения Красносулинского района | 3704,123 | №61-1-3-5213 К-08 от 16.11.2008 | 3163,321 |  | 540,802 | 14,6 |
|  | Киселевское с.п. | 1945,127 |  | 1661,138 |  | 283,989 |  |
| 7 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Садовая протяженностью 400м х.Черников Киселевского сельского поселения Красносулинского района | 1945,127 | №61-1-3-3718-08 от 08.09.2008 | 1661,138 |  | 283,989 | 14,6 |
|  | Владимировское с.п. | 11698,273 |  | 9990,326 |  | 1707,947 |  |
| 8 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Советская (от ул.Мира до ул.Пионерская) протяженностью 445м ст.Владимировская Владимировского сельского поселения Красносулинского района | 2394,599 | №61-1-3-3719-08 от 08.09.2008 | 2044,988 |  | 349,611 | 14,6 |
| 9 | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул.Заречная (протяженностью 500м) ,ул.Молодежная (протяженностью 570м), ул.Советская (протяженностью 480м), общей протяженностью 1505м х.Большая Федоровка, (на участке а/д по ул.Советская (протяженностью 480м)) Владимировского сельского поселения Красносулинского района | 2035,115 | №61-1-3-3720-08 от 08.09.2008 | 1737,988 |  | 297,127 | 14,6 |
| 10 | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул.Заречная (протяженностью 500м), ул.Молодежная (протяженностью 570м), ул.Советская (протяженностью 480м), общей протяженностью 1505м х.Большая Федоровка, (на участке а/д по ул.Молодежная (протяженностью570м)) Владимировского сельского поселения Красносулинского района | 1917,821 | № 61-1-3-3720-08 от 08.09.2008 | 1637,819 |  | 280,002 | 14,6 |
| 11 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Колхозная протяженностью 1250 м х.Малое Зверево Владимировского сельского поселения Красносулинского района | 5350,738 | № 61-1-33721-08 от 08.09.2008 | 4569,531 |  | 781,207 | 14,6 |
|  | Михайловское с.п. | 6091,746 |  | 5202,351 |  | 889,395 |  |
| 12 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Ленина протяженностью 1500м х.Михайловка Михайловского сельского поселения Красносулинского района | 6091,746 | № 61-1-3-3717-08 от 08.09.2008 | 5202,351 |  | 889,395 | 14,6 |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 14453,630 |  | 12343,400 | 2110,230 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт межпоселковой муниципальной автомобильной дороги от ст.Божковская до п.Тополевый км 0+000 - км 2+700 Красносулинского района | 12983,285 | №61-1-3-5196 К-08 от 10.12.2008 | 11087,725 | 1895,560 |  | 14,6 |
| 14 | Капитальный ремонт межпоселковой муниципальной автомобильной дороги х.Чернецов- х.Чекунов протяженностью 300 м Красносулинского района | 1470,345 | № 61-1-3-5198 К-08 от 10.12.2008 | 1255,675 | 214,670 |  | 14,6 |
|  | Итого 2012 год | 45042,740 |  | 38466,500 | 2110,230 | 4466,010 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 19401,100 |  | 17907,200 |  | 1493,900 |  |
|  | Красносулинское г.п. | 19401,100 |  | 17907,200 |  | 1493,900 |  |
| 1 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 3/1,3/2,3/3 по ул. Комарова; 6/3, 6/2, 6 по ул. 50 лет Октября в Красносулинском городском поселении | 2079,560 |  | 1919,430 |  | 160,130 | 7,7 |
| 2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 13,15 по ул. Мира № 20, 22, 24, 26, 28, 30 по ул. 50 лет Октября в Красносулинском городском поселении | 3327,627 |  | 3071,400 |  | 256,227 | 7,7 |
| 3 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 6, 6/1, 6/2, 8 по ул. Комарова; № 14, 16, 18/2, 20 по ул. 50 лет Октября в Красносулинском городском поселении | 3074,110 |  | 2837,400 |  | 236,710 | 7,7 |
| 4 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 47 по ул. Парковая; № 48, 48/1, 48/2, 50, 52, 52а по ул. Матросова; № 47, 49, 51 по пер. Коммунальный в Красносулинском городском поселении | 3125,277 |  | 2884,630 |  | 240,647 | 7,7 |
| 5 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 3,5,7 по ул. Фурманова в Красносулинском городском поселении | 794,526 |  | 733,340 |  | 61,186 | 7,7 |
| 6 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул.Братская в Красносулинском городском поселении | 692,017 |  | 638,732 |  | 53,285 | 7,7 |
| 7 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул.Братская в Красносулинском городском поселении | 462,248 |  | 426,655 |  | 35,593 | 7,7 |
| 8 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул.Братская в Красносулинском городском поселении | 763,777 |  | 704,966 |  | 58,811 | 7,7 |
| 9 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 24, 26, 28 по ул.Братская в Красносулинском городском поселении | 3294,394 |  | 3040,725 |  | 253,669 | 7,7 |
| 10 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 8, 8а, 10, 12 по ул.Гагарина в Красносулинском городском поселении | 1787,564 |  | 1649,922 |  | 137,642 | 7,7 |
|  | Итого 2013 год | 19401,100 |  | 17907,200 |  | 1493,900 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 56549,400 |  | 52195,100 |  | 4354,300 |  |
| 1 | Красносулинское г.п. | 56549,400 |  | 52195,100 |  | 4354,300 | 7,7 |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 164630,176 |  | 146802,200 |  | 17827,976 |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 33012,126 |  | 28489,300 | 4522,826 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 197642,302 |  | 175291,500 | 4522,826 | 17827,976 |  |

Приложение № 3

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов за счет Фонда софинансирования расходов областного

бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения в 2012-2014 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер межбюджетных трансфертов из Фонда софинансирования расходов (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  |  |  | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковые всего: | 10 611,100 | 10 611,100 | - |
| 2 | Внутригородские, внутрипоселковые, всего: | 8 076,400 | 8 076,400 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Божковское с.п. | 148,100 | 148,100 | - |
| 2.2 | Владимировское с.п | 496,100 | 496,100 | - |
| 2.3 | Горненское г.п | 148,100 | 148,100 | - |
| 2.4 | Гуково-Гнилушевское с.п. | 159,400 | 159,400 | - |
| 2.5 | Долотинское с.п. | 229,100 | 229,100 | - |
| 2.6 | Киселевское с.п | 1 242,000 | 1 242,000 | - |
| 2.7 | Ковалевское с.п | 216,200 | 216,200 | - |
| 2.8 | Комиссаровское с.п | 334,200 | 334,200 | - |
| 2.9 | Красносулинское г.п. | 3 820,900 | 3 820,900 | - |
| 2.10 | Михайловское с.п. | 223,300 | 223,300 | - |
| 2.11 | Пролетарское с.п. | 245,600 | 245,600 | - |
| 2.12 | Садковское с.п. | 312,900 | 312,900 | - |
| 2.13 | Табунщиковское с.п. | 136,700 | 136,700 | - |
| 2.14 | Углеродовское г.п | 73,800 | 73,800 | - |
| 2.15 | Ударниковское с.п. | 290,000 | 290,000 | - |
|  | Итого за 2012 год: | 18 687,500 | 18 687,500 | - |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковые всего: | 10 611,100 | 10 611,100 | - |
| 2 | Внутригородские, внутрипоселковые, всего: | 9 447,500 | 9 447,500 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Божковское с.п. | 148,100 | 148,100 | - |
| 2.2 | Владимировское с.п | 379,000 | 379,000 | - |
| 2.3 | Горненское г.п | 148,100 | 148,100 | - |
| 2.4 | Гуково-Гнилушевское с.п. | 159,400 | 159,400 | - |
| 2.5 | Долотинское с.п. | 186,800 | 186,800 | - |
| 2.6 | Киселевское с.п | 2 688,600 | 2 688,600 | - |
| 2.7 | Ковалевское с.п | 216,200 | 216,200 | - |
| 2.8 | Комиссаровское с.п | 334,200 | 334,200 | - |
| 2.9 | Красносулинское г.п. | 3 993,600 | 3 993,600 | - |
| 2.10 | Михайловское с.п. | 203,300 | 203,300 | - |
| 2.11 | Пролетарское с.п. | 245,600 | 245,600 | - |
| 2.12 | Садковское с.п. | 312,900 | 312,900 | - |
| 2.13 | Табунщиковское с.п. | 136,700 | 136,700 | - |
| 2.14 | Углеродовское г.п | 73,800 | 73,800 | - |
| 2.15 | Ударниковское с.п. | 221,200 | 221,200 | - |
|  | Итого за 2013 год: | 20 058,600 | 20 058,600 | - |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковые всего: | 10 611,100 | 10 611,100 | - |
| 2 | Внутригородские, внутрипоселковые, всего: | 9657,400 | 9657,400 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Божковское с.п. | 148,100 | 148,100 | - |
| 2.2 | Владимировское с.п | 394,000 | 394,000 | - |
| 2.3 | Горненское г.п | 148,100 | 148,100 | - |
| 2.4 | Гуково-Гнилушевское с.п. | 159,400 | 159,400 | - |
| 2.5 | Долотинское с.п. | 189,800 | 189,800 | - |
| 2.6 | Киселевское с.п | 2 688,600 | 2 688,600 | - |
| 2.7 | Ковалевское с.п | 216,200 | 216,200 | - |
| 2.8 | Комиссаровское с.п | 334,200 | 334,200 | - |
| 2.9 | Красносулинское г.п. | 4175,300 | 4175,300 | - |
| 2.10 | Михайловское с.п. | 203,300 | 203,300 | - |
| 2.11 | Пролетарское с.п. | 245,600 | 245,600 | - |
| 2.12 | Садковское с.п. | 312,900 | 312,900 | - |
| 2.13 | Табунщиковское с.п. | 136,700 | 136,700 | - |
| 2.14 | Углеродовское г.п | 73,800 | 73,800 | - |
| 2.15 | Ударниковское с.п. | 231,400 | 231,400 | - |
|  | Итого за 2014 год: | 20 268,500 | 20 268,500 | - |
|  | ВСЕГО: | 59 014,600 | 59 014,600 | - |

Приложение № 4

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также по проектированию, строительству (реконструкции) внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  Красносулинского района Ростовской области, финансируемых за счет средств Фонда софинансирования

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к с. Ребриковка от х.Павловка | 2815,900 | 2404,700 | 411,200 |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к ст.Замчалово от а/д «Гуково - пос.Углеродовский» | 3509,400 | 2997,000 | 512,400 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х.Обухов-4 от а/д «п.Тополевый – ст.Божковская» | 3593,800 | 3069,100 | 524,700 |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Новоровенецкий от г.Гуково | 3000,900 | 2562,800 | 438,100 |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х.Нижняя Ковалевка от а/д «Гуково-пос.Углеродовский» | 4197,500 | 3584,700 | 612,800 |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к п. Лесостепь от магистрали «Дон» | 3003,300 | 2564,800 | 438,500 |  |
|  | Итого за 2012 год: | 20120,800 | 17183,100 | 2937,700 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 52292,193 | 48265,700 | 4026,493 |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х.Калинов от а/д "Новошахтинск- г.Гуково" (1100 м) | 1375,000 | 1269,100 | 105,900 |  |
| 2 | Строительство подъезда к х.Новоровенецкий от г.Гуково (2000 м) | 30000,075 | 27690,100 | 2309,975 |  |
| 3 | Строительство подъезда к ст.Замчалово от а/д "Гуково - пос. Углеродовский" | 5417,118 | 5000,000 | 417,118 |  |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги "Божковка - а/д М-21 Волгоград -Каменск-Шахтинский до границы с Украиной" (протяжение 3,4 км) | 3000,000 | 2769,000 | 231,000 |  |
| 5 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги "Зверево - Владимировская" на участке от км 969 автодороги М-4 "Дон - Владимировская" (протяжение 6,0 км) | 4500,000 | 4153,500 | 346,500 |  |
| 6 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги "Пролетарка - Донлесхоз" (протяжение 2,6 км) | 2500,000 | 2307,500 | 192,500 |  |
| 7 | Разработка проектной документации на строительство соединительной автодороги от а/д "Пролетарка -Донлесхоз до а/д М-4 "Дон" - Прохоровка" со строительством моста через р. Кундрючья (протяжение , км/пм - 1,4/0,85) | 5500,000 | 5076,500 | 423,500 |  |
|  | Внутрипоселковые автомобильные дороги | 23615,602 | 21797,200 |  | 1818,402 |
|  | Красносулинское г.п. | 21990,466 | 20297,200 |  | 1693,266 |
| 8 | Строительство моста через реку Гнилуша по ул.Комсомольская в г.Красный Сулин | 21990,466 | 20297,200 |  | 1693,266 |
|  | Киселевское с.п. | 1625,136 | 1500,000 |  | 125,136 |
| 9 | Разработка проектной документации на строительство а/д по ул.Школьная к ФАПу в х.Бобров | 1625,136 | 1500,000 |  | 125,136 |
|  | Итого за 2013 год: | 75907,795 | 70062,900 | 4026,493 | 1818,402 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 29252,400 | 27000,000 | 2252,400 |  |
|  | Итого за 2014 год: | 29252,400 | 27000,000 | 2252,400 |  |
|  | ВСЕГО: | 125280,995 | 114246,000 | 9216,593 | 1818,402 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                    И.Ю.Кишкинова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 01.04.2013 № 385

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации Муниципальной

долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных

дорог общего пользования местного значения, транспортного

пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов

на территории Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Красносулинского района производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

1. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице 1 «Целевые показатели Программы» второго раздела Программы.

2. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                                              БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                                            ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

3. Отдел жизнеобеспечения района в рамках установленных им бюджетных полномочий должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям отдела жизнеобеспечения района;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета района объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

объем привлеченных средств бюджета района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                     И.Ю. Кишкинова