Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

16.05.2013	№ 553	г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение

к постановлению Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 349

В связи с необходимостью корректировки уточненного плана ассигнований, кассовых расходов 2012, а так же уточнением данных по целевым показателям, указанным в отчете о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» (далее программа) за 2012 в соответствии с информацией ОГИБДД МО МВД России «Красносулинский» от 15.04.2013, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» в редакции постановления Администрации Красносулинского района от 12.03.2013 № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 16.02.2012                 № 151», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.03.2013 № 349 «Об утверждении отчета о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 и изложить его в редакции согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на заместителя главы Администрации Красносулинского района                Шевченко В.Е.

Глава района				                           Н.А. Альшенко

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 16.05.2013 № 553

Отчет

о ходе работ по Муниципальной долгосрочной

целевой программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории Красносулинского

района на 2010-2014 годы» за 2012 год

I Основные результаты

В рамках реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» на 2012 год запланировано 25621,6 тыс. руб., фактически освоено 3976,4 тыс. руб.

Разница сумм запланированных и фактически освоенных средств в размере 21645,2 тыс. руб. (Таблица 2) образовалась по причине получения отрицательного заключения государственной экспертизы по результатам проверки проектной документации на строительство моста по ул.Комсомольская в г.Красный Сулин, Правительством Ростовской области отменено финансирование работ, а так же экономии бюджетных средств.

На мероприятия по разработке технических паспортов и схем дислокации дорожных знаков в 2012 году запланировано 100,0 тыс. руб. (бюджет поселений), средства освоены в сумме 86,5 тыс. руб. На установку дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах на 2012 год из бюджета поселений было запланировано 439,1 тыс. руб., фактически освоено 285,1 тыс. руб. разница в суммах сложилась за счет экономии бюджетных средств.

В 2012 году на территории населенных пунктов Красносулинского района установлено 108 дорожных знаков, что позволит сократить количество ДТП, поспособствует снижению транспортного и социального риска.

На мероприятия по обустройству дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Лиховской дистанции пути на 2012 год за счет бюджетов поселений предполагалось направить 4,7 тыс. руб., бюджета района – 100,0 тыс. руб., Шахтинской дистанции пути - 100,0 тыс. руб.(бюджет поселений), выполнение данных мероприятий в 2012 году отменено в связи с уменьшением лимита по программе.

На мероприятия по обустройству дорожными знаками ведомственных ж/д переездов запланированы внебюджетные средства в сумме 100,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Работы по оборудованию подъездов к школам и ДОУ искусственными неровностями, дорожными знаками, ограждениями выполнены в полном объеме на сумму 35,0 тыс. руб. (бюджет поселений).

На восстановление уличного освещения населенных пунктов бюджетами поселений района в 2012 году запланировано 477,3 тыс. руб., фактически  освоено – 401,1 тыс. руб. Разница в суммах образовалась за счет экономии бюджетных средств. На территории поселений района выполнены работы по содержанию и восстановлению линий наружного освещения на 2675 м.

В рамках программы на разработку, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение БДД на участках концентрации ДТП в населенных пунктах запланировано  1387,2 тыс. руб. – средства бюджетов поселений. В рамках данного мероприятия в 2012 году в  Красносулинском,  Горненском, Божковском, Владимировском, Долотинском,  Табунщиковском, Комиссаровском, Ударниковском поселениях выполнены работы на 79 участках на сумму 1362,1 тыс. руб., причина разницы в суммах – экономия бюджетных средств.

На выполнение работ по восстановлению металлического барьерного ограждения мостов запланированы средства бюджета поселений - 328,9 тыс. руб. Средства не освоены по причине сокращения лимита по программе.

На восстановление ограждения пешеходного типа проезжей части автомобильных дорог из средств бюджетов поселений запланировано 181,1 тыс. руб. Средства не освоены по причине уменьшения лимита по программе.

Финансирование из бюджета Красносулинского городского поселения изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт светофорных объектов г.Красный Сулин по ул.Металлургов, ул.Пушкина, ул.Придорожная  по плану составляет 180,0 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме. Фактическое освоение – 158,3 тыс. руб., разница в суммах сложилась за счет экономии бюджетных средств.

На работы капитального характера светофорных объектов г.Красный Сулин (пересечение ул.Ворошилова и ул.Металлургов) в 2012 году предусмотрено 1173,3 тыс. руб. – средства бюджета Красносулинского городского поселения. Фактически освоено 1173,3 тыс. руб.

На мероприятие по нанесению горизонтальной дорожной разметки предполагалось направить 30,0 тыс. руб. В рамках программы по повышению безопасности дорожного движения средства не осваивались.

На разработку паспортов на мосты, проведение их ежегодных осмотров в 2012 году предполагалось направить 100,0 тыс. руб. Выполнение данного вида работ в 2012 году отменено. Вопрос необходимости выполнения работ пересматривается, средства не освоены.

На строительство моста г.Красный Сулин по ул.Комсомольская предполагалось привлечение областного бюджета сумму  17080,0 тыс. руб., бюджета Красносулинского г.п. – 2920,0 тыс. руб. Данные средства не освоены, так как по результатам проверки проектной документации по объекту получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

В 2012 году планировалось привлечение внебюджетных источников к финансированию реконструкции дамб, по которым проходят автомобильные дороги, в сумме 300,0 тыс. руб. Источники финансирования не были изысканы.

В рамках обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах запланировано 160,0 тыс. руб.: 60,0 тыс. руб. – бюджет поселений, 100,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. Работы в полном объеме выполнены за счет внебюджетных источников. Фактическое освоение – 100,0 тыс. руб. (внебюджетные источники). Средства бюджетов поселений не освоены по причине уменьшения лимита по программам.

В 2012 году на территории Красносулинского городского поселения произведена установка остановочных павильонов на сумму 275,0 тыс. руб. (бюджет поселения)  из запланированных 275,0 тыс. руб.

Финансирование обучения спасателей по оказанию первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе при проведении работ на месте ДТП предусмотрено муниципальной долгосрочной программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы (МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района»). На 2012 год в бюджете района запланировано 65,0 тыс. руб. Средства не освоены в связи с переносом выполнения мероприятий на 2013 год.

Обучение водителей - сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях также предусмотрено программой по пожарной безопасности и защите населения МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района». На проведение данных мероприятий запланировано 25,0 тыс. руб. (внебюджетные источники). Средства не освоены, так как внебюджетные источники финансирования не изысканы.

Материально-техническое обеспечение лечебного учреждения, оказывающего экстренную медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях запланировано в рамках муниципальной долгосрочной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы в сумме 60,0 тыс. руб. - внебюджетные источники. Средства не освоены, ввиду отсутствия внебюджетных источников финансирования.

В рамках профилактической работы проводится распространение печатной продукции по тематике БДД, в СМИ публикуются материалы о деятельности ОГИБДД, направленной на снижение аварийности и материалы, разъясняющие законодательные нормативные акты, проводятся профилактические беседы с различными  категориями участников дорожного движения. Совместно с управлением образования Красносулинского района и СМИ проведены рейды «Внимание пешеход», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Ребенок-пассажир», «Пешеходный переход», «Скорость», «Встречная полоса», «Стоянка», «Водитель, пешеход – соблюдай ПДД», «Бахус», «Зебра», «Скутерист». Проведены  агитационные автопробеги. С 15 мая по 15 июня проведена всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, дети!». В целях повышения эффективности профилактической работы  на базе образовательных учреждений Красносулинского района за счет средств бюджета района приобретен  мобильный Автогородок для размещения на базе МОУ СОШ № 12.

II Меры по реализации программы

В связи с уточнением объемов финансирования Программы принято Постановление от 11.05.2012 № 517 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.05.2010 № 302».

III Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы –  Администрацией Красносулинского района  по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим показателям:

- количество ДТП;

- количество пострадавших в результате ДТП;

- количество погибших в результате ДТП;

- транспортный риск;

- социальный риск;

- тяжесть последствий.

Оценка эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» по годам базируется на сравнительном анализе плановых показателей и фактически достигнутых. В случае эффективности программы, фактически достигнутые показатели должны равняться либо превышать плановые показатели.

В целях оценки эффективности реализации программы рассмотрим показатели, характеризующие количество ДТП, уровень транспортного риска и смертности в результате ДТП, количество пострадавших в результате ДТП.

Из приведенных в Таблице 1 данных следует, что показатель «Количество ДТП» возрос на 66 единиц по сравнению с плановым показателем 2012 года. Рост количества ДТП обоснован ростом количества транспортных средств на общее количество населения.

Целевой показатель «Количество лиц, пострадавших в результате ДТП» в 2012 году составил 121 ед., плановый показатель – 142 ед., что свидетельствует о сокращении количества пострадавших в результате ДТП на 21 ед. по сравнению с плановым показателем 2012.

Положительная динамика наблюдается также по показателю «Количество лиц, погибших в результате ДТП», который сократился на 6 ед. по сравнению с плановым показателем.

Негативная динамика прослеживается по показателю «Транспортный риск». Отклонение от планового показателя составляет + 1,8 пог/10 тыс. т.с, что обусловлено ростом количества водителей со стажем вождения менее трех лет.

По показателю «Социальный риск» наблюдается положительный эффект от реализации программы в связи с сокращением количества погибших в результате ДТП. Достигнутый показатель в 2012 году – 20,5 пог./100 тыс.чел. плановый показатель 36,1 пог/100 тыс.чел.

Таким образом, не смотря на наличие неосвоенных средств, запланированных на реализацию Программы, наблюдается положительный эффект от реализации программных мероприятий: снижение смертности в результате ДТП, снижение социального риска, тяжести последствий ДТП, что  подтверждает эффективность реализации программы.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового значения (+-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество ДТП | ед. | 575 | 641 | + 66 |
| Количество пострадавших в результате ДТП | ед. | 142 | 121 | - 21 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | ед. | 28 | 22 | - 6 |
| Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | пог/ 10 тыс. т.с. | 3,0 | 4,8 | + 1,8 |
| Социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | пог/ 100 тыс.чел. | 36,1 | 20,5 | - 15,6 |
| Тяжесть последствий | пог/100 пострадавших | 19,2 | 14,4 | - 4,8 |

Таблица 2

Отчет о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Красносулинского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники | всего | Областной бюджет | бюджет района | бюджеты Поселений | внебюджетные источники | всего | Областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации дорожного движения на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка технических паспортов и схем дислокации дорожных знаков | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 86,5 |  |  | 86,5 |  |  | 86,5 |  |  | 86,5 |  |  | 1) 13,5 |
| 2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 439,1 |  |  | 439,1 |  | 286,4 |  |  | 286,4 |  |  | 285,1 |  |  | 285,1 |  |  | 1) 154,0 |
| 3 | Обустройство дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Лиховской дистанции пути | 104,7* |  | 100,0* | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) 104,7 |
| 4 | Обустройство дорожными знаками подъездов к ж/д переездам Шахтинской дистанции пути | 100,0* |  |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) 100,0 |
| 5 | Обустройство дорожными знаками ведомственных ж/д переездов | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 6 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов района | 477,3 |  |  | 477,3 |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 401,1 |  |  | 401,1 |  |  | 1) 76,2 |
| 7 | Оборудование подъездов к школам и ДОУ искусственными неровностями, дорожными знаками, ограждениями | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 8 | Разработка, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение БДД на участках концентрации ДТП в населенных пунктах | 1387,2 |  |  | 1387,2 |  | 1366,2 |  |  | 1366,2 |  |  | 1362,1 |  |  | 1362,1 |  |  | 1) 25,1 |
| 9 | Восстановление металлического барьерного ограждения мостов | 328,9 |  |  | 328,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) 328,9 |
| 10 | Восстановление ограждения пешеходного типа проезжей части автомобильных дорог | 181,1 |  |  | 181,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт светофорных объектов г.Красный Сулин | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 158,3 |  |  | 158,3 |  |  | 158,3 |  |  | 158,3 |  |  | 1) 21,7 |
| 12 | Капитальный ремонт светофорных объектов г.Красный Сулин | 1173,3 |  |  | 1173,3 |  | 1173,3 |  |  | 1173,3 |  |  | 1173,3 |  |  | 1173,3 |  |  |  |
| 13 | Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов | 30,0* |  |  | 30,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) 30,0 |
| 14 | Разработка паспортов на мосты, проведение их ежегодных осмотров | 100,0* |  |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) 100,0 |
| 15 | Строительство моста г.Красный Сулин, ул.Комсомольская | 20000,0* | 17080,0* |  | 2920,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4) 20000,0 |
| 16 | Привлечение внебюджетных источников к финансированию реконструкции дамб, по которым проходят автомобильные дороги | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5) 300,0 |
| 17 | Установка остановочных павильонов | 275,0 |  |  | 275,0 |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
|  | Итого | 25311,6 | 17080,0 | 100,0 | 7731,6 | 400,0 | 3915,6 | 0,0 | 0,0 | 3815,6 |  | 100,0 | 3876,4 | 0,0 | 0,0 | 3776,4 | 100,0 |  | - |
|  | IV. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах | 160,0 |  |  | 60,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 3)60,0 |
|  | Итого | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | - |
| V. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение спасателей по оказанию первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе при проведении работ на месте ДТП | 65,0* |  | 65,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6) 65,0 |
| 2 | Обучение водителей- сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемом оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5) 25,0 |
| 3 | Материально-техническое обеспечение лечебного учреждения, оказывающего экстренную медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5) 60,0 |
|  | Итого | 150,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | Всего по программе: | 25621,6 | 17080,0 | 165,0 | 7791,6 | 585,0 | 4015,6 | 0,0 | 0,0 |  | 3815,6 | 200,0 | 3976,4 | 0,0 | 0,0 | 3776,4 |  | 200,0 | - |

*- объем финансирования уточняется  при исполнении и формировании бюджета

1). Разница в суммах сложилась за счет экономии бюджетных средств.

2). Средства не освоены в связи с тем, что программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района на 2010-2014годы» не была откорректирована в 2012 году.

3). Лимит по программам был уменьшен.

4). Средства областного бюджета на финансирование строительства объекта не привлекались, так как по результатам проверки проектной документации получено отрицательное          заключение государственной экспертизы.

5). Внебюджетные источники финансирования не изысканы.

6).Средства предусмотрены муниципальной долгосрочной программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы (МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района»), мероприятия перенесены на 2013 год.

IV Дальнейшая реализация программы

В последующие периоды реализации программы планируется продолжение выполнения запланированных мероприятий, достижение целевых показателей в соответствии с ожидаемыми конечными результатами программы.

Таблица 3

Целевые показатели Муниципальной долгосрочной

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Красносулинского района на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
| 1. | Количество ДТП | единицы | 552 | 530 |
| 2. | Количество лиц, пострадавших в ДТП | единицы | 116 | 90 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | единицы | 20 | 11 |
| 4. | Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | единицы | 2,9 | 2,7 |
| 5. | Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | пог./10 тыс.т.с. | 20,5 | 12,0 |
| 6. | Тяжесть последствий | пог.100 пострадавших | 11,7 | 9,0 |

Управляющий делами

Администрации района                             		              И.Ю. Кишкинова