Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

25.11.2013	№ 1415	г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 699 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626», руководствуясь ст. 33  Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 03.03.2010 № 127 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортного пассажирского обслуживания внутрирайонных маршрутов на территории Красносулинского района на 2010–2014 годы» (далее - Программа) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       на заместителя главы Администрации Красносулинского района                Шевченко В.Е.

Заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 25.11.2013 № 1415

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Программу

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования  Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы составляет:

в 2010–2014 годах 326932,615 тыс. рублей,  в том числе:

2010 год – 44640,481 тыс. рублей;

2011 год – 45212,381 тыс. рублей;

2012 год – 87099,040 тыс. рублей;

2013 год – 100459,813 тыс. рублей;

2014 год – 49520,900 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования Программы:

средства областного бюджета - 280860,800 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 33108,000 тыс. рублей;

2011 год – 33614,700 тыс. рублей;

2012 год – 74337,100 тыс. рублей;

2013 год – 92532,500 тыс. рублей;

2014 год – 47268,500 тыс. рублей.

Средства бюджета района – 32240,106 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 6629,000 тыс. рублей;

2011 год – 8987,396 тыс. рублей;

2012 год – 8295,930 тыс. рублей;

2013 год – 6075,380 тыс. рублей;

2014 год – 2252,400 тыс. рублей.

Средства бюджетов поселений – 13831,709 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 4903,481 тыс. рублей;

2011 год – 2610,285 тыс. рублей;

2012 год – 4466,010 тыс. рублей;

2013 год – 1851,933 тыс. рублей.».

2. Таблицу № 2 в разделе 3 «Объемы финансирования Программы»  изложить в редакции:

«Таблица № 2

Объемы

финансирования Программы

(тыс. руб.)

| Источники финансирования |  | Всего |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Итого по Программе, в том числе: | 326932,615 |  | 44640,481 |  | 45212,381 |  | 87099,040 |  | 100459,813 |  | 49520,900 |  |
| Средства областного бюджета | 280860,800 |  | 33108,000 |  | 33614,700 |  | 74337,100 |  | 92532,500 |  | 47268,500 |  |
| Средства бюджета района | 32240,106 |  | 6629,000 |  | 8987,396 |  | 8295,930 |  | 6075,380 |  | 2252,400 |  |
| Средства бюджетов поселений | 13831,709 |  | 4903,481 |  | 2610,285 |  | 4466,010 |  | 1851,933 |  | 0,0». |  |

4. Приложение № 1 к Программе «Система программных мероприятий» изложить в редакции:

Приложение № 1

к Программе

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итоги за 2010-2014 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. |  |  | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения |  |  | 2010-2013 |  |  | бюджет района |  |  | 6329,000 |  |  | 6474,800 |  |  |  |  |  | 1500,000 |  |  |  |  |  | 14303,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 6329,000 |  |  | 6474,800 |  |  |  |  |  | 1500,000 |  |  |  |  |  | 14303,800 |
| 1.2. |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 2012-2014 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 18687,500 |  |  | 20058,600 |  |  | 20268,500 |  |  | 59014,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 18687,500 |  |  | 20058,600 |  |  | 20268,500 |  |  | 59014,600 |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Цель: сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения |  |  | 2010-2011 |  |  | областной бюджет |  |  | 33108,000 |  |  | 17468,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50576,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  | 4903,481 |  |  | 2610,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7513,766 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 38011,481 |  |  | 20079,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58090,566 |
| 2.2. |  |  | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  | 2012-2014 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26123,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26123,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | 4466,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4466,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 30589,110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30589,110 |
| 2.3. |  |  | Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации межпоселковых автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 12343,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12343,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2110,230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2110,230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 14453,630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14453,630 |
| 2.5. |  |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17907,200 |  |  |  |  |  | 17907,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1493,900 |  |  |  |  |  | 1493,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19401,100 |  |  |  |  |  | 19401,100 |
| 3. Мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) внутрипоселковых, внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Цель: приведение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог в соответствие с интенсивностью движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | Администрация Красносулинского района, городские и сельские поселения |  |  | 2010-2011 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 16145,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16145,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  | 2412,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412,596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 18558,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18558,496 |
| 3.2. |  |  | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  | 2012-2013 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 17183,1 |  |  | 3004,500 |  |  |  |  |  | 20187,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2937,700 |  |  | 402,600 |  |  |  |  |  | 3340,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 20120,800 |  |  | 3407,100 |  |  |  |  |  | 23527,900 |
| 3.3. |  |  | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  | 2013-2014 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37383,900 |  |  | 27000,000 |  |  | 64383,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3194,200 |  |  | 2252,400 |  |  | 5446,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40578,100 |  |  | 29252,400 |  |  | 69830,500 |
| 3.4. |  |  | Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых дорог |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11218,400 |  |  |  |  |  | 11218,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,880 |  |  |  |  |  | 935,880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12154,280 |  |  |  |  |  | 12154,280 |
| 3.5. |  |  | Разработка проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959,900 |  |  |  |  |  | 2959,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,700 |  |  |  |  |  | 42,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,033 |  |  |  |  |  | 358,033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360,633 |  |  |  |  |  | 3360,633 |
| 4. Мероприятия по улучшению материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности. Цель: снижение уровня износа подвижного состава автотранспортных предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Улучшение материально-технической базы предприятий, использующих для обслуживания внутрирайонных маршрутов автобусы муниципальной формы собственности |  |  | Администрация Красносулинского района |  |  | 2010 -2014 |  |  | бюджет района |  |  | 300,000 |  |  | 100,000 |  |  | 3248,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3648,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 300,000 |  |  | 100,000 |  |  | 3248,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3648,000 |
|  | Всего по программе (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44640,481 |  |  | 45212,381 |  |  | 87099,040 |  |  | 100459,813 |  |  | 49520,900 |  |  | 326932,615 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33108,000 |  |  | 33614,700 |  |  | 74337,100 |  |  | 92532,500 |  |  | 47268,500 |  |  | 280860,800 |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6629,000 |  |  | 8987,396 |  |  | 8295,930 |  |  | 6075,380 |  |  | 2252,400 |  |  | 32240,106 |  |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4903,481 |  |  | 2610,285 |  |  | 4466,010 |  |  | 1851,933 |  |  | 0,000 |  |  | 13831,709». |  |  |

5. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции:

Приложение № 5

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения               с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также по проектированию, строительству (реконструкции)  внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  Красносулинского района Ростовской области,             финансируемых за счет субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при         выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к с. Ребриковка от х. Павловка | 2815,900 | 2404,700 | 411,200 |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к ст. Замчалово от а/д «Гуково - пос. Углеродовский» | 3509,400 | 2997,000 | 512,400 |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Обухов-4 от а/д «п. Тополевый – ст. Божковская» | 3593,800 | 3069,100 | 524,700 |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Новоровенецкий от г. Гуково | 3000,900 | 2562,800 | 438,100 |  |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Нижняя Ковалевка от а/д «Гуково-пос. Углеродовский» | 4197,500 | 3584,700 | 612,800 |  |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к п. Лесостепь от магистрали «Дон» | 3003,300 | 2564,800 | 438,500 |  |
|  | Итого за 2012 год: | 20120,800 | 17183,100 | 2937,700 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 56139,480 | 51606,800 | 4532,680 |  |
| 1. | Строительство подъезда к х. Новоровенецкий от г. Гуково | 40578,1 | 37383,900 | 3194,200 |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Калинов от а/д «Новошахтинск- г. Гуково» (1100 м) | 1375,000 | 1269,100 | 105,900 |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к с. Ребриковка от х. Павловка | 290,100 | 247,700 | 42,400 |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к ст. Замчалово от а/д «Гуково - пос. Углеродовский» | 451,400 | 385,500 | 65,900 |  |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Обухов-4 от а/д «п. Тополевый – ст. Божковская» | 463,500 | 395,800 | 67,700 |  |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Новоровенецкий от г. Гуково | 397,500 | 339,500 | 58,000 |  |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъезда к х. Нижняя Ковалевка от а/д «Гуково-пос. Углеродовский» | 429,600 | 366,900 | 62,700 |  |
| 8 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги «Божковка - а/д М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной» (протяжение 3,4 км) | 2330,011 | 2150,600 | 179,411 |  |
| 9. | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги «Зверево – Владимировская» на участке от км 969 автодороги М-4 «Дон – Владимировская» (протяжение 6,0 км) | 3860,022 | 3562,800 | 297,222 |  |
| 10. | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги «Пролетарка – Донлесхоз» протяжение 2,6 км) | 2320,043 | 2141,400 | 178,643 |  |
| 11. | Разработка проектной документации на строительство соединительной автодороги от а/д «Пролетарка -Донлесхоз до а/д М-4 «Дон» - Прохоровка» со строительством моста через р. Кундрючья (протяжение , км/пм - 1,4/0,85) | 3644,204 | 3363,600 | 280,604 |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые автомобильные дороги | 3360,633 | 2959,900 | 42,700 | 358,033 |
|  | Киселевское с. п. | 990,033 | 913,800 |  | 76,233 |
| 12. | Разработка проектной документации на строительство а/д по ул. Школьная к ФАПу в х. Бобров | 990,033 | 913,800 |  | 76,233 |
|  | Красносулинское г. п. | 1516,800 | 1400,000 |  | 116,800 |
| 13. | Разработка проектной документации на строительство двух подъездов и тротуара к детскому саду по ул.50 лет Октября в г. Красный Сулин | 650,060 | 600,000 |  | 50,060 |
| 14. | Разработка проектной документации на строительство соединительной дороги «Южный обход г. Красный Сулин - ул. Сулинская» (на участке км 0+000 - км 0+870) | 866,740 | 800,000 |  | 66,740 |
|  | Комиссаровское с. п. | 853,800 | 646,100 | 42,700 | 165,000 |
| 15. | Разработка проектной документации на строительство двух подъездов и тротуара к детскому саду по ул. Подгорная в п. Розет | 853,800 | 646,100 | 42,700 | 165,000 |
|  | Итого за 2013 год: | 59500,113 | 54566,700 | 4575,380 | 358,033 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые автомобильные дороги | 29252,400 | 27000,000 | 2252,400 |  |
|  | Итого за 2014 год: | 29252,400 | 27000,000 | 2252,400 |  |
|  | ВСЕГО: | 108873,313 | 98749,800 | 9765,48 | 358,033 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова