Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 332	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2013 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район»», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район» Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» за 2013 год согласно приложению

2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района Шевченко В.Е.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление  вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 332

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» за 2013 год

I. Основные результаты

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года » на 2013 год предусмотрено финансирование  в сумме 168447,27 тыс. руб., из них бюджет района - 780,5 тыс. руб., бюджет городских и сельских поселений- 8872,6 тыс. руб., внебюджетные источники - 158794,17 тыс. руб. Фактическое освоение составило 780,5 тыс. руб.

Программой предусмотрены мероприятия:

| Наименование мероприятий | результат |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Мероприятия, предусмотренные за счет бюджетных средств: |  |
| разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений | разработан график проведения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |
| проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений предусмотрено финансирование бюджета района 780,5 тыс. руб. | В 2012 году был заключены договора на обследования зданий и выдачи энерго паспортов в бюджетные учреждения подрядной организацией «СФЕРА - А», оплата на сумму 780,5 тыс. руб., была произведена в 2013 году |
| изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений | Изготовлена проектно-сметная документация на установку приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования |
| Мероприятия предусмотренные за счет внебюджетных средств: |  |
| внедрение ЧРП на насосном и вентиляционном оборудовании | Отсутствует денежные средства для реализации энергосервисных проектов |
| разработка проектов использования на источниках тепловой энергии тепловых насосных для утилизации ВЭР с продувками котлов |  |
| внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов (топлива, воды, тепловой и электроэнергии) |  |
| выполнение теплового, гидравлического расчета и наладку тепловых сетей в районе |  |
| выполнение реконструкции и замены тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов в ППУ с ОДК |  |
| разработка проектов систем автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям |  |
| модернизация оборудования на 19 котельных района с учетом оптимизации их тепловой мощности |  |
| на насосных станциях замена насосов типа Д-200 на более эффективное оборудование фирмы «Флюгкт», «Взлет» с установкой ЧРП |  |
| Мероприятия предусмотренные в жилищном фонде: |  |
| дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах (холодная вода, природный газ) | Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов. Так как собственники многоквартирных домов в указанный срок не установили приборы учета (до 01.07.2012), срок установки переносится до 01.07.2013 (после 01.07.2013 устанавливают приборы учета ресурсоснабжающие организации). В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ срок установки приборов учета природного газа переносится – до 1 января 2015 года. |
| дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах (холодная вода, электроэнергия) |  |
| дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах (природный газ, холодная вода) |  |

II. Меры по реализации программы

В течение финансирования года в программу вносились изменения.

Постановление Администрации Красносулинского района                             от 04.09.2013 № 1012 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.04.2012 № 396».

Постановление Администрации Красносулинского района                        от 02.10.2013 № 1139 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.04.2012 № 396».

Постановление Администрации Красносулинского района                       от 29.11.2013 № 1429 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.04.2012  № 396».

Причиной вносимых изменений является изменения объемов финансирования.

III Оценка эффективности реализации программы

Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов.

При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10 %.

При определении коммерческой эффективности Программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15 %.

При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается                равным 10 %.

По состоянию на 01.01.2014 год  установлены приборы учета потребляемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях Красносулинского района  - 219 ед., в том числе по учреждениям образования-  108 ед. (по тепловой энергии -38 ед., по природному газу - 1 ед., по холодному водоснабжению - 69 ед.), в учреждениях здравоохранения по холодному водоснабжению-6 ед.), в отдел культуры – 105ед. (по тепловой энергии - 5 ед., по холодному водоснабжению – 22 ед., по электроснабжению 78 ед).

Контроль за проведением, предварительной оценки технической возможности установки приборов учета, согласно критериям определенным приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 № 627 осуществляла комиссия (распоряжение от 19.06.2012 № 126).

Из общего количества многоквартирных домов на территории Красносулинского района проведен анализ, в соответствии с утвержденными критериями наличия (отсутствия) технической возможности определено           120 многоквартирных домов.

Оценка эффективности реализации программы за 2013 год представлена в таблице 1.

Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования составила  95,8 %, что на 4,2% меньше от запланированного.

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов- с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов- с использованием коллективных приборов учета), в общем тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования составила 5,94 %, что на 79,06 % меньше от запланированного.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов — с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования — 87,73 %, что на 6,77 % меньше от планового значения.

По вышеуказанным показателям отклонения от планового значения показателей из-за несвоевременной установки приборов учета собственниками многоквартирных домов.

По четвертому показателю «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования» - 4,43 %. Запланированный показатель не выполнен, так как срок установки приборов учета природного газа переносится  до 01.01.2015 года (261-ФЗ в ред. от 18.07.2011).Отклонение от планового значения составляет - 85,57 %.

По пятому показателю «Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы» исполнения нет, в связи с отсутствием денежных средств.

2. Финансовое обеспечение программы в 2013 году представлено в таблице № 2.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирного дома - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100,0 | 95,8 | - 4,2 |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирного дома - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 85,0 | 5,94 | -79,06 |
| 3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирного дома - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 94,5 | 87,73 | -6,77 |
| 4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирного дома - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 90,0 | 4,43 | -85,57 |
| 5. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 44,92 | 0,0 | -44,92 |

Таблица 2

Отчет

о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 168447,270 | 0 | 0 | 780,5 | 8872,6 | 158794,170 | 168447,27 | 0 | 0 | 780,5 | 8872,6 | 158794,17 | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 | 167666,77 тыс. руб. Отсутствие финансирования |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Красносулинского района Ростовской области на период до 2020 года» | 9653,1 |  |  | 780,5 | 8872,6 |  | 9653,1 |  |  | 780,5 | 8872,6 |  | 780,5 |  |  | 780,5 |  |  | 8872,6 тыс. руб. Отсутствие финансирования |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 | 780,5 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Оснащение зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.3. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20 % светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | 1760,00 | 0 | 0 | 0 | 1760,00 | 0 | 1760,00 | 0 | 0 | 0 | 1760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.4. | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0 | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,00 тыс.руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.5. | Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 850,00 | 0 | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.6. | Дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов. | 910,00 | 0 | 0 | 0 | 910,00 | 0 | 910,00 | 0 | 0 | 0 | 910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,00 тыс.руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.7. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей, установка доводчиков | 1760,00 | 0 | 0 | 0 | 1760,00 | 0 | 1760,00 | 0 | 0 | 0 | 1760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.8. | Восстановление или внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | 152,6 | 0 | 0 | 0 | 152,6 | 0 | 152,6 | 0 | 0 | 0 | 152,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,6 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.9. | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 1.10. | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0 | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Красносулинского района Ростовской области на период до 2020 года» | 105975,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105975,620 | 105975,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105975,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Проведение обязательного энергетического обследования источников теплоснабжения в городских и сельских поселениях | 174,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,2 | 174,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,2 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.2. | Внедрение ЧРП на насосном и вентиляционном оборудовании | 522,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,6 | 522,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,6 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.3. | Разработка проектов использования на источниках тепловой энергии тепловых насосов для утилизации ВЭР с продувками котлов | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.4. | Внедрение автоматизированных системы учета энергоресурсов (топлива, воды, тепловой и электроэнергии) | 1306,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306,5 | 1306,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306,5 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.5. | Выполнение теплового, гидравлического расчета и наладку тепловых сетей в районе | 839,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,86 | 839,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.6. | Выполнение реконструкции и замены тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов в ППУ с ОДК | 1742,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742,00 | 1742,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.7. | Разработка проектов систем автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям | 871,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,00 | 871,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.8. | Модернизация оборудования на 19 котельных района с учетом оптимизации их тепловой мощности | 2613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613,00 | 2613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.9. | Внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами | 1576,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576,46 | 1576,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576,46 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.10. | Газификация котельных | 5600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600,00 | 5600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.11. | Установка тепловых счетчиков (51 шт.) | 5100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100,00 | 5100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.12. | На насосных станциях замена насосов типа Д-200 на более эффективное оборудование фирмы «Флюгкт», «Взлет» с установкой ЧРП | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.13. | По сельским поселениям замена водопроводных сетей, по 20 км в год | 36290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36290,00 | 36290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36290,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.14. | По Красносулинскому г.п. замена участков водопроводных сетей, по 10 км ежегодно, из полиэтиленовых труб | 28500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500,00 | 28500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.15. | Санация действующих трубопроводов и трубопроводов, выводимых из эксплуатации при замене, по 10 км ежегодно | 2580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580,00 | 2580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Красносулинского района Ростовской области на период до 2020 года» | 52818,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52818,55 | 52818,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52818,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52818,55 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.1. | Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах | 6716,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716,10 | 6716,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716,10 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.2. | Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах | 4600,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600,50 | 4600,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600,50 тыс.руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.3. | Дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах | 1012,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,50 | 1012,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,50 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.4. | Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 1148,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,42 | 1148,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,42 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.5. | Реализация мероприятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 33747,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33747,70 | 33747,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33747,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33747,70 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.6. | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования | 3293,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293,33 | 3293,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293,33 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств. |
| 3.7. | Реконструкция и модернизация лифтового хозяйства. Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов | 2300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300,00 | 2300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300,00 тыс. руб. В связи с отсутствием денежных средств |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова